附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件_基础设施改造_综合楼中央空调更新改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李常宝 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68902905 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 240 | 240 |  | 10 |  | 100％ |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | 240 | 240 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆除旧综合楼中央空调，新装一部性能优越的新中央空调，保证综合楼教室、办公室、羽毛球馆、食堂正常制冷；为师生提供安全、舒适的教育教学环境和生活环境；做到设备使用节能环保。 |  |  |  |  |  | 拆除旧综合楼中央空调，新装一部性能优越的新中央空调，保证综合楼教室、办公室、羽毛球馆、食堂正常制冷；为师生提供安全、舒适的教育教学环境和生活环境；做到设备使用节能环保。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 更换教学楼中央空调和部分管线 |  | 1 |  | 1 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100％ |  | 无 | 10 |  | 0 |  | 项目为分两年执行，工程还未验收。 |  |
|  |  | 进度指标 | 施工时间 |  | 2021年7月至8月 |  | 2021年7月至2022年 | 10 |  | 5 |  | 项目分两年执行，还未施工完毕。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目费用控制在预算内 |  | 预算执行成本控制在240万元以内 |  | 预算执行成本控制在240万元以内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 推进教育发展 |  | 推进教育发展 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | 大于或等于90% |  | 大于或等于90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |  |