|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-基础设施改造-校本部6号学生公寓配套电力外线工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 陈润源 | | | 联系电话 | 13910202875 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 878.427160 | 840.669376 | 10.00 | 95.70% | 9.57 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 878.427160 | 840.669376 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 该项目位置位于我校校本部，其主要内容为电力电缆敷设ZRC-YJY22-1KV-4\*240+1\*120mm,电缆长度4957米,水泥混泥土路面拆除及恢复427.38m2等,以使6号学生公寓达到使用标准,工程要求质量合格。 | | | | | 完成电力电缆敷设ZRC-YJY22-1KV-4\*240+1\*120mm,电缆长度4957米,水泥混泥土路面拆除及恢复427.38m2等,以使6号学生公寓达到使用标准,工程要求质量合格。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 电力电缆敷设ZRC-YJY22-1KV-4\*240+1\*120mm | 4957米 | 4957米 | 8 | 8 |  | | |
| 水泥混泥土路面拆除及恢复 | 427.38m2 | 427.38m2 | 7 | 7 |  | | |
| 质量指标 | 施工质量 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013等国家相关质量验收标准，验收合格率100% | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013等国家相关质量验收标准，验收合格率100% | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 项目申报 | 2020年9月 | 按计划时间完成相应内容 | 2.5 | 2.4 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 公开招标 | 2021年6月 | 按计划时间完成相应内容 | 2.5 | 2.4 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 开始实施 | 2021年7月 | 按计划时间完成相应内容 | 2.5 | 2.4 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 竣工日期 | 2021年9月 | 按计划时间完成相应内容 | 2.5 | 2.4 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 投资 | 总投资控制在920.61292万元以内，其中工程费控制在860.501336万元内，设计费控制在33.805948万元内，监理费控制在26.305636万元内 | 实际支出840.67万元 | 10 | 7 | 已按调整金额执行 | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 社会效益 | 确保6号学生公寓100%投入使用，维持全校教师、学生正常工作和学习，为师生提供更好的硬件基础条件。 | 确保6号学生公寓100%投入使用，维持全校教师、学生正常工作和学习，为师生提供更好的硬件基础条件。 | 10 | 8 | 基本完成效益指标 | | |
| 可持续影响 | 电缆设计使用寿命不低于20年，持续发挥为6号学生公寓供电作用 | 电缆设计使用寿命不低于20年，持续发挥为6号学生公寓供电作用 | 10 | 8.5 | 基本完成效益指标 | | |
| 环境效益 | 施工完成后确保6号学生公寓100%投入使用，施工过程采用绿色环保型产品，绿色文明施工，项目完成后将提升校园整体环境。 | 施工完成后确保6号学生公寓100%投入使用，施工过程采用绿色环保型产品，绿色文明施工，项目完成后将提升校园整体环境。 | 10 | 8.5 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 6号学生公寓使用人员 | 满意度90% | 6号学生公寓使用人员满意度90% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90.17** |  | | |