附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件_信息化_通州校区智慧校园2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王海莹 |  |  |  | 联系电话 |  | 15210586487 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 | 2304.644169 | 2304.644169 |  | 2301.366030 |  | 10 | 99% |  | 9 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2304.644169 | 2304.644169 |  | 2301.366030 |  | — | 99% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成所需要的数据中心、监控中心、网络设备、图书馆系统，安防监控、一卡通门禁、信息发布、广播、消费及信息查询等相关设备和系统所需软硬件的采购和安装调试工作，保障信息化和安防监控各类业务的顺利有序开展，确保2021年9月顺利招生、开学。 |  |  |  |  | 已完成数据中心、监控中心、网络设备、图书馆系统，安防监控、一卡通门禁、信息发布、广播、消费及信息查询等相关设备和系统所需软硬件的采购和安装调试工作，保障了信息化和安防监控各类业务的顺利有序开展，确保了2021年9月顺利招生、开学。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增数据中心相关设备、监控中心相关设备、网络设备、图书馆系统，安防监控设备、一卡通、报告厅和体育场扩音系统 |  | 676套 | 676套 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥99% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到相关行业标准 | 达到相关行业标准 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2021年5月前 | 2020年5月 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2021年5月前 | 2020年12月、2020年4月 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2021年9月前 | 2021年9月 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021年12月前 | 2021年11月 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 2304.644169万元 | 2301.366030万元 | 5 | 4 |  | 审减部分设备 |  |  |
|  |  |  | 单位购置成本 |  | 2304.644169万元 | 2301.366030万元 | 5 | 4 |  | 审减部分设备 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 完善基础教学环境，提高教育教学水平，解决2000多名学生入学问题 | 完善基础教学环境，提高教育教学水平，解决2000多名学生入学问题 | 30 | 30 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |  |  |