附件3

项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-信息化-2021年互联网接入费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育音像报刊总社 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李开发 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 52597556 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络是信息传输、接收、共享的虚拟平台,通过它把各个点、面、体的信息联系到一起,从而实现这些资源的共享。它是人们信息交流、使用的一个工具。报刊总社作为新闻出版单位,必须利用互联网完成新闻咨询的传递与发布,编辑记者资源的共享,通过咨询实时共享,第一时间完成新闻内容传送与推广,保障新闻时效性的同时提高工作效率,扩大影响力。总社内部员工利用网络完成无纸化办公,利用网络完成日常工作的传送、上级文件的接收、视频会议的召开等,互联网接入提供了文件实时传送,增强时效性的冋时提高办公效率。 |  |  |  |  |  | 报刊总社作为新闻出版单位,必须利用互联网完成新闻咨询的传递与发布,编辑记者资源的共享,通过咨询实时共享,第一时间完成新闻内容传送与推广,保障新闻时效性的同时提高工作效率,扩大影响力。总社内部员工利用网络完成无纸化办公,利用网络完成日常工作的传送、上级文件的接收、视频会议的召开等,互联网接入提供了文件实时传送,增强时效性的冋时提高办公效率。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 带宽 |  |  | 100兆 | 100兆 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率100%，网络正常运行率 |  |  | ≧99% | ≧99% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成验收 |  |  | 12月末 | 12月末 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 互联网接入费 |  |  | 25 | 25 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 报刊总社作为新闻出版单位,必须利用互联网完成新闻咨询的传递与发布,编辑记者资源的共享,通过咨询实时共享,第一时间完成新闻内容传送与推广,保障新闻时效性的同时提高工作效率,扩大影响力。总社内部员工利用网络完成无纸化办公,利用网络完成日常工作的传送、上级文件的接收、视频会议的召开等 |  |  | 顺利完成100% | 顺利完成100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 总社全体职工满意度 |  |  | ≧95% | ≧95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |