附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021  年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京教育科学研究院院区平安单位保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育科学研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 唐亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 01088171828 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 47.4277 | 47.07 |  | 47.07 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 47.4277 | 47.07 |  | 47.07 |  | — |  | 99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据国家信息安全建设要求，结合现有院区安防区域的具体情况，为了满足对院区内所有区域实现全面的安全防护，需对现有安防监控系统进行升级，增加监控点位，增加配套的存储设备，对周界围墙区域增加红外对射周界报警装置，达到对监控点进行全方位的监控以及对安防信息的及时反应，在一定范围内联动警示设备，通知有关人员做出反应，采取措施等。 |  |  |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 监控摄像头（枪机） |  |  | 30 | 30 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 监控摄像头（球机） |  |  | 15 | 15 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 监控存储 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 存储硬盘 |  |  | 48 | 48 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 四光束红外对射探测器120米 |  |  | 34 | 34 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 对射支架 |  |  | 34 | 34 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 报警通讯线 |  |  | 4000 | 4000 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 单防区扩展模块 |  |  | 34 | 34 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 六类网线 |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 4芯单模光纤 |  |  | 4000 | 4000 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 8口POE交换机 |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 施工辅材 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 布线施工 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤47.4277万元 | 47.07万元 | 10 |  | 9.9 |  | 公开招标影响 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |  |