附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-亦庄校区图书馆外立面改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13601231589 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 156.537739 |  | 152.817994 |  | 10 |  | 97.6% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 156.537739 |  | 152.817994 |  | — |  | 97.6% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | / | / |  | / |  | — |  | / |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | / | / |  | / |  | — |  | / |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年12月31日完成图书馆东、西外立面改造。 |  |  |  |  |  | 已按施工图纸及设计要求完成图书馆外东、西立面改造，并在2021年12月6日通过五方验收，并交付使用，工程进入质保期。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标 | 指标1：外墙面层、保温层、抹灰层拆除 |  |  | 2460㎡ | 2694.72㎡ | 20 |  | 19 |  | 增加南立面与东、西两侧立面交界处立面改造 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程质量满足国家相关质量标准达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目总体验收合格通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 2021/12/31 | 2021/12/6 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制预算金额 |  |  | 149 | 149 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标30 | 经济效益 指标 | 指标1：减低维修费用，节约能源 |  |  | 10% | 10% | 5 |  | 5 |  | 对比改造前外立面，每年可减少30万元用于空鼓墙砖的修缮费用。免维修时间不少于4年。 |  |
|  |  |  | 指标2：项目建成后稳定运行 |  |  | 10% | 10% | 5 |  | 5 |  | 8-10年内不会出现墙皮脱落的现象，安全维护成本大大降低。 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：降低能耗，减少排放 |  |  | 10% | 10% | 5 |  | 5 |  | 随着改造后外墙保温效果的提升，建筑内因采暖或制冷产生的费用显著降低 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：降低能耗，减少排放 |  |  | 10% | 10% | 5 |  | 5 |  | 隔音效果与保温效果增强，减少不必要的防护措施 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目建成后稳定运行 |  |  | 8年 | 8年 | 5 |  | 5 |  | 8-10年内不会出现外墙修缮的情况 |  |
|  |  |  | 指标2：降低能耗，减少排放 |  |  | 10% | 10% | 5 |  | 5 |  | 保温及隔音效果增强，减少能源浪费 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 |  |  | 95%以上 | 96% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.7 |  |  |  |