| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 基础设施改造-北校区及东校区食堂排烟系统改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李振坡 |  |  | 联系电话 | 13651094186 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 181.370527 | 175.075584 | 10 | 96.53% | 9.65 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、完成北校区及东校区食堂排烟系统改造； 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  | 北校区及东校区食堂排烟系统改造,2021年8月完成立项评审、2021年10月完成招开标、2021年11月完成预付款支付； |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 改造、修缮数量 | 8个食堂的排烟系统 | 8个食堂的排烟系统，完成招投标 | 20 | 19 | 跨年项目尚未完工，2022年尽快完成 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 合格率达到100% | 该项目未跨年项目，未完工，待竣工验收后测算 | 20 | 18 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 2021年8月完成立项评审、2021年10月完成招开标、2021年11月完成预付款支付 | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 181.370527 | 175.075584 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 我校东一区食堂一、二、三层，东二区学十食堂、北一区学四食堂、回民食堂、北二区学六食堂的油烟排放达到我市《餐饮业大气 污染物排放标准》 | 尚未完工 | 30 | 24 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 95%以上满意度 | 尚未完工 | 10 | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.65 |  |  |  |