附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | OA系统升级改造（2021） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京教育综合服务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘琨 |  |  |  | 联系电话 | 18101337770 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.5940000 0 | 0.594000 | 0.594000 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.594000 | 0.594000 | 0.594000 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成办公设备安装部署整体替代工作，提升办公设备安全可靠性。 |  |  |  |  | 中心全部办公设备完成替代，按年度绩效目标完成100%，整体完成情况良好。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 基础通用台式机 |  | 15台 | 15台 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 基础通用便携机 |  | 3台 | 3台 |  |  |  |  |
|  |  |  | 彩色多功能一体机 |  | 1台 | 1台 |  |  |  |  |
|  |  |  | 黑白打印机 |  | 5台 | 5台 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备可用率 |  | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成采购验收 |  | 2021年内 | 2021年内 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总投入 |  | 0.594万元 | 0.594万元 | 15 | 15 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | — |  | — | — | — | — | — |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 办公设备安全可靠性提升 |  | 办公设备安全可靠性提升 | 办公设备安全可靠性提升 | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | — |  | — | — | — | — | — |  |
|  |  | 可持续影响指标 | — |  | — | — | — | — | — |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |