项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-信息化-市教委视频会议系统建设（三期） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京教育网络和信息中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 郝劲锋 |  |  | 联系电话 | 66062933-661002 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 600.832285 | 594.1 | 10 | 98.88% | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 600.832285 | 594.1 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 实现北京金隅科技学院及39所部委普通高等学校、14所北京市其他委办局所属公立高校、16所北京民办高校，17个区端口授权共计87个终端顺利接入现有市教委视频会议系统。利用各区现有视频会议系统，通过级联和背靠背的方式，将会议信息传达至全市中小学，实现北京市教育行业的信息互通和共享。 |  |  |  | 以项目一、二期为基础，实现了45所高校，17个区端口授权共计62个终端顺利接入现有市教委视频会议系统。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 69个高校（二级终端）， 18个区全市中小学（三级终端） | ≥95% | 95 | 20 | 17 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | ≥100% | 100% | 2.5 | 2 |  |
|  |  |  | 系统验收合格率 | ≥98% | 98% | 3.5 | 2.40 |  |
|  |  |  | 系统运行正常率 | ≥99% | 99% | 3.5 | 3 |  |
|  |  |  | 系统故障率 | ≤5% | 4% | 3.5 | 2.90 |  |
|  |  |  | 系统故障响应率 | ≥98% | 98% | 3.5 | 2.50 |  |
|  |  |  | 系统故障排除率 | ≥95% | 95% | 3.5 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备 | 4-7月 |  | 1.25 | 1 | 财政资金2021年10月才到位，项目无法按计划推进。 |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 | 7-9月 |  | 1.25 | 1 |  |
|  |  |  | 完成设备服务采购和安装 | 9-11月 |  | 1.25 | 1 |  |
|  |  |  | 完成项目验收 | 11-12月 |  | 1.25 | 1 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 600.83 | 594.1 | 5 | 3.60 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 集约节俭 | 贯彻执行 | 贯彻执行 | 12 | 10.30 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为我市教育信息化科学发展进程 | 持续 | 持续 | 14 | 12.40 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 绿色低碳 | 贯彻执行 | 贯彻执行 | 4 | 3.30 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 8.80 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.1 |  |