附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 涿州校区建筑屋面防水维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张占辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13833263826 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 | 176.389154 |  | 168.06177 |  | 10 |  | 95.28% |  | 9.53 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.000000 | 176.389154 |  | 168.06177 |  | — |  | 95.28% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | 0.00% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 解决校区食堂、宿舍楼、办公楼等建筑物漏水的问题，保障建筑物及屋内物品安全，改善校园基础设施条件。 |  |  |  |  |  | 已完成全部合同规定内容，食堂、宿舍楼、办公楼等建筑物防水全部做完。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 食堂、宿舍楼、办公楼等建筑物防水面积约10015.21平方米 |  |  | 10015.21平方米 | 10015.21平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家标准和合同规定 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 推进进度 |  |  | 2021年11月完成 | 2021年11月完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本 |  |  | 176.389154万元 | 168.06177万元 | 10 |  | 5 |  | 剩余款因施工单位没有送审未决算，督促尽快完成。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高建筑物防水等级，减少因屋顶漏水造成的损失。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目的建设将在5年内不漏雨，保证建筑物安全。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 清理建筑垃圾到指定地点 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目的建设将在5年内不漏雨，保证建筑物安全。 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意率95% |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9.5 |  | 在施工过程中有扰民现象，经校区研究和施工单位协调，改变施工时间，避开师生休息时段再施工。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.03 |  |  |  |