附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-艺术专业教室及楼道区域空间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐禹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810650037 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 43.974841 |  | 43.974841 | 43.361005 |  | 10 |  | 98.6% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 43.974841 |  | 43.974841 | 43.361005 |  | — |  | 98.6% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成艺术专业教室及楼梯区域空间改造建设，满足基础课堂教学、社团排练、成果展示等需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  |  | 完成艺术专业教室及楼梯区域空间改造建设，满足基础课堂教学、社团排练、成果展示等需求，已投入使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造面积 |  | 254.13平米 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 建设、改造数量 |  | 7处 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥99% |  | 90% | 10 |  | 9 |  | 个别质量问题，需进行后期维护保养 |  |
|  |  | 进度指标 | 验收合格时间 |  | 11月之前 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 预算执行成本控制在43.974841万元以内 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 完善教室基础教学环境，提高教育教学水平，整体提升学校竞争优势 |  | 100 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | ≥99% |  | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 师生满意度 |  | ≥95% |  | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |