项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-应用平台运维与服务支撑(2021年) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京教育网络和信息中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘宇光 |  |  | 联系电话 | 63911028 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 2978.881 | 2971.786 | 10 | 99.76% | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 2978.881 | 2971.786 | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成业务系统的运维维护数量25个，购置公共基础服务数量3个，确保本年度系统运维稳定，保障北京教育网络信息化及全市教育应用系统的正常运转，能更大程度的发挥已建系统的应有功效，为北京市广大教师、学生及家长提供更优质的服务。 |  |  |  | 完成了对25个项目的运维维护，购置3套公共基础服务，保障了本年度应用系统的正常运转，为北京市广大教师、学生及家长提供更优质的服务。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置公共基础服务数量 | 3项 | 3项 |  | 4 | 3.8 |  |
|  |  |  | 软件维护系统数量 | 25项 | 25项 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 购置短信条目和专用通道 | 500万条，三网通专用通道一条，三网通备用通道一条。 | 500万条，通道完备。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 服务全市中小学生数量 | 约124.5万名学生 | 126万名学生 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 服务全市领域 | 服务于北京市小中高学校1832所，市属高校32所，哲社科基地68个，实验室13个，高精尖创新中心22个。 | 服务于北京市小中高学校1832所，市属高校32所，哲社科基地68个，实验室13个，高精尖创新中心22个。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 28个项目均通过政府招投标遴选购置。 |  | 3 | 2.8 |  |
|  |  |  | 系统验收合格率 | =100% | 28个项目均通过专家验收。 |  | 4 | 3.6 |  |
|  |  |  | 系统运维工作完成率 | =100% | 28个项目均完成合同约定工作。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 系统故障率 | ≤10% | 9.35% |  | 3 | 2.4 |  |
|  |  |  | 故障响应率 | =100% | 出现故障均及时响应。 |  | 3 | 2.6 |  |
|  |  |  | 故障排除率 | =100% | 出现故障均及时响应。 |  | 3 | 2.4 |  |
|  |  | 时效指标 | 招标采购时间 | 2021年5月31日前 | 因财政下达资金时间原因，该项目于2021年7月31日前完成招标采购。 |  | 1.25 | 0.88 |  |
|  |  |  | 验收时间 | 2021年12月31日前 | 2021年11月30日前完成项目验收工作。 |  | 1.25 | 1.15 |  |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤4小时 | 2021年系统故障均在2小时内响应并修复。 |  | 1.25 | 1.15 |  |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤60分钟 | 2021年系统故障均在30分钟内响应处理。 |  | 1.25 | 1.15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤3137万元 | 财政批复金额2978.881万元，项目执行金额2971.786万元。 |  | 5 | 4.5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 | 避免学校开展相关应用服务的重复建设，减少学校的系统开发投入。 | 应用系统全市范围的中小学推广使用。 |  | 10 | 8 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会满意度 | ≥90% | 社会调研满意度92% |  | 5 | 4.4 |  |
|  |  |  | 社会效益 | 促进北京市教育信息化应用系统的利用，显化前期建设投入效益，提升和优化市级公共服务支撑水平。 | 促进北京市教育信息化应用系统的利用，提升和优化市级公共服务支撑水平。 |  | 5 | 3.8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 公共主页点击量增长率 | ≥10% | 主页点击率教2020年增长12% |  | 10 | 9.4 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市级用户满意度 | ≥90% | 市级用户满意度95% |  | 10 | 8.8 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.83 |  |