附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 教学科研公用机房建设（高水平院校） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 蒋从根 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87220798 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 374.34285 |  | 374.151 |  | 10 |  | 99% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 374.34285 |  | 374.151 |  | — |  | 99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对综合教学楼教学科研公用机房的改造建设，应用先进的设备和系统，提高我校整体办学水平，增强我校教育教学应用，为学生提供方便先进的学习方式，为学生能够更好的学习创造了良好的条件，为科研提供优质的科研基础，并且丰富了校园的文化生活。提高教学信息化水平，开展培训活动，为教育教学改革提供支撑，为亦庄校企融合提供条件。开展数学应用研究，发表核心期刊论文，开展国家自然基金课题申报，开展国内外数学建模组赛及训练。 |  |  |  |  |  | 完成教学科研公用机房的改造，更新建设计算机317台、服务器1台、机柜8台、专用设备1批、物联网系统1套、硬盘保护系统1套、综合布线1批，建设完成8间公共机房，应用先进的设备和系统，提高我校整体办学水平，增强我校教育教学应用，为学生提供方便先进的学习方式，为学生能够更好的学习创造了良好的条件，为科研提供优质的科研基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：改造建设机房 |  |  | 8间 | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：计算机 |  |  | 317台 | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：服务器 |  |  | 1台 | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：打印设备 |  |  | 1台 | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标5：机柜 |  |  | 8台 | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标6：专用设备 |  |  | 1批 | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标7：物联网系统 |  |  | 1套 | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标8：硬盘保护系统 |  |  | 1套 | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标9：综合布线 |  |  | 1批 | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格 |  |  | 1项 | 100% | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 2020年12月完成 | 2021年4月完成 | 6 |  | 4 |  | 由于资金批复时间及疫情原因，导致项目2021年4月完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本范围控制 |  |  | 374.34万元 | 374.151万元 | 10 |  | 10 |  | 偏差原因为： 通过招投标工作及政采协议采购平台产品更新换代及价格调整，节约0.189万元 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1：受益学生 |  |  | 15000人次/年 | 15800 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：上课课时数 |  |  | 2300课时/年 | 2400 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：取得市级数学建模奖励 |  |  | 2项/年 | 2 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：受益学生数 |  |  | 15000人次/年 | 15800 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会化培训（考试） |  |  | 5000人次/年 | 5600 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 8间 | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：满足师生及社会化培训需求。 |  |  | 8年 | 2021年4月至2029年4月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 |  |  | >=95% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：社会培训人员 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |