项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-信息化-2021年科研网接入费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 北京教育网络和信息中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郝劲峰 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 66061600 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 115 | 115 |  | 115 |  |  |  | 10 | 100% |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成科研网接入服务。 2.保障项目网络稳定运行，为业务开展提供支持。 3.提高资源利用率，提高社会影响力、认知度。 4.购置科研网带宽1Gbps，保障相关业务顺利有序开展 。 |  |  |  |  |  |  | 1.完成科研网接入服务。 2.保障项目网络稳定运行，为业务开展提供支持。 3.提高资源利用率，提高社会影响力、认知度。 4.购置科研网带宽1Gbps，保障相关业务顺利有序开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 1 保证北京教育网络和信息中心教育科研网出口带宽能到达到1Gbps； 2 按照项目需求提供的公网IPV4地址； 3 对互联网速度进行监控，仅限改善连接CERNET网络教育教学单位使用； 4 由北京市教委最靠近互联网出口的网络设备到cernet的骨干节点的网络延迟不超过10ms； 5 由北京市教委最靠近互联网出口的网络设备到cernet的骨干节点的丢包率不超过0.5%； 6 由北京市教委最靠近互联网出口的网络设备到cernet的骨干节点的抖动不超过10ms； 7 网页方式提供天、周、月的流量图； 8 网页方式提供实时流量分析报表； |  |  | ≥98% |  | 98% |  | 20 |  |  |  | 17.60 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 2.5 |  |  |  | 1.60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统验收合格率 |  |  | ≥98% |  | 98% |  | 3.5 |  |  |  | 2.50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统运行正常率 |  |  | ≥99% |  | 99% |  | 3.5 |  |  |  | 2.50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统故障率 |  |  | ≤1% |  | 1% |  | 3.5 |  |  |  | 2.50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统故障响应率 |  |  | ≥98% |  | 98% |  | 3.5 |  |  |  | 2.50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统故障排除率 |  |  | ≥98% |  | 99% |  | 3.5 |  |  |  | 2.50 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备 |  |  | 1-3月 |  | 1-3月 |  | 1.25 |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 6月 |  | 6月 |  | 1.25 |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成设备服务采购和安装 |  |  | 1年 |  | 1年 |  | 1.25 |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 11-12月 |  | 11-12月 |  | 1.25 |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 115万元 |  | 115万元 |  | 5 |  |  |  | 4.75 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 集约节俭 |  |  | 贯彻执行 |  | 贯彻执行 |  | 30 |  |  |  | 24.20 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 为我市教育信息化科学发展进程 |  |  | 持续 |  | 持续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 绿色低碳 |  |  | 贯彻执行 |  | 贯彻执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度标 | 用户满意度 |  |  | ≥98% |  | 98% |  | 10 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.45 |  |  |  |  |