附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-浴池供热管道及设备改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京铁路电气化学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜明星 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-60797798-8133 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150.04 |  | 150.04 | 149.86 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.04 |  | 150.04 | 149.86 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 解决全校师生洗澡取暖问题，消除高压蒸汽供暖极易烫伤师生的安全隐患，改善师生洗浴条件，确保洗浴安全，提升学校整体形象。 |  |  |  |  |  | 经过实施维修工程，浴池消除高压蒸汽供暖极易烫伤师生的安全隐患，师生洗浴条件得到较大改善，确保洗浴安全，校师生洗澡取暖问题最终得到解决 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采暖部分 |  | 采暖干917.02米、支管1200米，更换暖气片156组 |  | 采暖干917.02米、支管1200米，更换暖气片156组 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备部分 |  | 热水循环泵2台，自动洗澡读卡器326个，电气管线3455米 |  | 热水循环泵2台，自动洗澡读卡器326个，电气管线3455米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 附属工程 |  | 阀门井5座，开挖及恢复路面241米 |  | 阀门井5座，开挖及恢复路面241米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备 |  | 2021年7月前完成 |  | 2021年7月前已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施 |  | 2021年8月前完成 |  | 2021年8月前完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目验收 |  | 2021年9月前完成 |  | 2021年9月前完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 不超过155.628049万元 |  | 149.861223万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 公共服务能力 |  | 良好 |  | 良好 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 师生满意 |  | 95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |