附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-良乡校区旧学生活动中心改造(尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京工商大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吉涛 |  |  | 联系电话 |  | 81353252 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 557.488551 | 557.488551 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 557.488551 | 557.488551 |  | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 改善学校办学条件，完善两校区功能定位，优化楼宇功能，美化校园环境，完善功能要求，为全校师生提供良好的工作、学习、活动、生活及科研条件，为学校发展助力。 |  |  |  | 已竣工验收 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造数量 | 学生活动中心（旧）土建、水电、机电及装修专业改造，面积为4712㎡ | 学生活动中心（旧）土建、水电、机电及装修专业改造，面积为4712㎡ | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 改造房间数 | 71间 | 71间 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 改造涉及专业 | 建筑、水、强电、弱电、暖通空调、精装 | 建筑、水、强电、弱电、暖通空调、精装 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 进度指标 | 审计结算完成 | 2021年底前 | 2021年底前 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算金额 | 严格执行项目预算，厉行节约，工程项目总成本控制预算范围内 | 严格执行项目预算，厉行节约，工程项目总成本控制预算范围内 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 效果指标 | 效益 指标 | 社会效益指标 | 为学校全面落实疏整促提供基础保障条件 | 为学校全面落实疏整促提供基础保障条件 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 环境效益指标 | 该项目符合国家环保要求 | 该项目符合国家环保要求 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 该项目完成后，可以持续使用20年以上 | 该项目完成后，可以持续使用20年以上 | 15 | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 无 |  |