附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-朝阳校区操场维修改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 付新建 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85982052 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 | 271.3030.00 |  | 258.476517 |  | 10 |  | 95.27% |  | 9.53 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.000000 | 271303.00 |  | 258.476517 |  | — |  | 95.27% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 注重工程质量、降低人工成本和后期维修成本。该项目实施后，改善了校园整体环境，满足间操、运动会及其他活动时场地需求，提高了教学环境质量，达到了示范校建设标准，为学生提供了良好的后勤保障，对示范校的发展起到重要作用。使我院师生拥有了一个安全、舒适的学习工作环境，完善了影响师生教学及生活服务的基础设施，为学生营造良好的生活、学习氛围，提高后勤服务硬件水平，稳步搞好了解高职示范校建设标准，也是校园稳定的保障。提升学生对学校的满意度和学校形象 |  |  |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拆塑胶地面5400平 |  |  | 5400 | 5400 | 40 |  | 40 |  | 实际施工与现场可能会出现部分差异，以后应注重设计部分与现场相符，减少偏差 |  |
|  |  |  | 敷设塑胶5400平 |  |  | 5400 | 5400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200米跑道及100米冲刺跑道划线 |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水管线150米 |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地面处理更换240平 |  |  | 240 | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 看台座椅更换 |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 符合环保要求的塑胶场地 |  |  | 合格 | 合格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 合格 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 8 |  | 注重天气变化，多考虑施工难度，冬季应减少室外施工 |  |
|  |  | 时效指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制在340万元以内 |  |  | 271 | 258 | 10 |  | 9.53 |  | 预估价较高，以后应注意实际施工 造价 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 节约校园维修、维护等成本费用。杜绝安全隐患 |  |  | 节约校园维修、维护等成本费用。杜绝安全隐患 | 节约校园维修、维护等成本费用。杜绝安全隐患 | 10 |  | 8 |  | 仅注重成本，没有考虑新旧结合位置维修 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有力提升学校整体校园外在形象，保证在校人员的生活质量 |  |  | 有力提升学校整体校园外在形象，保证在校人员的生活质量 | 有力提升学校整体校园外在形象，保证在校人员的生活质量 | 10 |  | 8 |  | 新栽种表格树木较细，影响了整体环境，应注重更好的替换方式 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 在一定时期内发挥影响 5-10年 |  |  | 在一定时期内发挥影响 5-10年 | 在一定时期内发挥影响 5-10年 | 10 |  | 8 |  | 随使用年限增长，面层有可能出现开裂现象，应注重日常维护及保养 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益师生满意度 90% |  |  | 受益师生满意度 90% | 受益师生满意度 90% | 10 |  | 8 |  | 师生较满意，但施工周期过长，以后应注重节省工期 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.53 |  |  |  |