附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-良乡校区二期新建景观工程(新竣工楼配套) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工商大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吉涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81353252 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 526 | 525.07567 |  | 10 |  | 99.8% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 526 | 525.07567 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年进行场地平整、绿化景观、道路铺装、停车场地铺装等项目施工工作，完成项目整体工程量的30%。 |  |  |  |  |  | 完成整体工作量的30% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（40） | 数量指标 | 场地平整面积 |  | 71675㎡ |  | 71675㎡ | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 环境提升面积 |  | 16-02-01、16-02-04地块: 核心绿地18786m2，基础绿地约13150m2，硬质铺装场地及园路11086.8m2，生态停车场面积1345m2，下沉庭院约1473m2，动态水景约400m2，照明系统和灌溉系统约43005m2 |  | 工程量30% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 绿地达标率 |  | 40%以上 |  | 40%以上 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 进度指标 | 场地平整时间 |  | 2021年9月-10月 |  | 2021年9月-10月 | 5 |  | 4 |  | 招标工作结束较晚，无法按时开工，项目已完工 |  |
|  |  |  | 施工时间 |  | 2021年10月-12月 |  | 2021年10月-12月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算金额。 |  | 严格执行项目预算，厉行节约，工程项目总成本控制预算范围内 |  | 控制在526万以内 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 为学校全面落实疏整促提供基础保障条件，改善校园环境。 |  | 为学校全面落实疏整促提供基础保障条件，改善校园环境。 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  | 该项目符合国家环保要求。 |  | 该项目符合国家环保要求。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 该项目完成后，可以持续使用20年以上 |  | 该项目完成后，可以持续使用20年以上 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  | 90%以上 |  | 90%以上 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.98 |  |  |  |