| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件—基础设施改造-大兴校区学生宿舍浴室开水机洗衣机控制设施等改造项目（2021年）（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 董新华 |  |  | 联系电话 | 010-61209169 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 168.968706 | 168.968706 | 167.966843 | 10 | 99.41% | 9.94 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按建设项目中期规划及时竣工投入使用并完成工程结算，符合相关要求，有效改善学校办学环境，满足发展需要。 |  |  |  |  | 已按建设项目中期规划及时竣工投入使用并完成工程结算，符合相关要求 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 大兴校区风灾损失抢修项目 | 1、学院楼F座东配楼南侧、主楼东南侧外墙墙皮脱落抢修1008.69平米。2、学院楼E座西侧外墙墙皮脱落197.97平米。3、学院C楼外立面排险2009.65平米。4、8号学生公寓东侧外墙维修30平米。5、10号学生公寓东侧外墙维修项目10平米。6、基础教学楼A座西立面外墙砖维修1平米。7、教学科研行管楼窗井盖顶面及侧面维修160.43平米。8、教工学生食堂南北侧天棚维修854平米。9、学院楼D西立面零星外墙维修0.96平米。 | 1、学院楼F座东配楼南侧、主楼东南侧外墙墙皮脱落抢修1008.69平米。 2、学院楼E座西侧外墙墙皮脱落197.97平米。 3、学院C楼外立面排险2009.65平米。 4、8号学生公寓东侧外墙维修13.51平米。 5、10号学生公寓东侧外墙维修项目10平米。 6、教学科研行管楼窗井盖顶面及侧面维修160.43平米。 7、教工学生食堂南北侧天棚维修854平米。 8、学院楼D西立面零星外墙维修0.96平米。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 西城学生食堂综合布线 | 网络综合布线18000米；配管配线1500米；机房地面地板20平米。 | 网络综合布线12110.56米；配管配线1083.97米。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 大兴校区学生宿舍浴室开水机洗衣机控制设施改造 | 采集机：5台、浴室水控器：282台、电动阀：282个、通讯网卡(485)：10个、水控配件：33套、开水机水控器：132台、开水机电动阀：132个、洗衣机控制器：132台、洗衣机控电箱：132个、数据线：11000米、电源线：6800米 | 采集机：5台、浴室水控器：282台、电动阀：282个、通讯网卡(485)：10个、水控配件：33套、开水机水控器：132台、开水机电动阀：132个、洗衣机控制器：132台、洗衣机控电箱：132个、数据线：8079.79米、电源线：5000米 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量标准 | 符合工程行业验收标准 | 100% | 10 | 9 | 绩效目标较简单，提升目标完整性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 3月前完成方案制定和前期准备，6月前完成招标采购，8月底前完成施工和竣工验收。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 168.968706 | 167.966843 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 逐步完善两校区的定位与功能梳理，为高等学校提供必备的基础设施条件，为师生营造更好的学习生活氛围 | 提升了基础设施建设，能够达到预期的效果 | 10 | 7 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 环保材料使用率100% | 100% | 10 | 7 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 持续影响5-10年 | 5-10年 | 10 | 8 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.94 |  |  |  |