附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—良乡校区文二楼配楼改造（滚动） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 吉涛 |  |  | 联系电话 | 81353252 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 420 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 420 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按建设项目总体规划及时完成项目设计、招标以及开工工作，符合相关政策要求，改善学校办学条件，完善两校区功能定位，优化楼宇功能，美化校园环境，为全校师生提供良好的工作、学习、活动、生活及科研条件，为学校发展助力。对原有文科二号楼配楼建筑布局进行合理规划，按照学校主校区的建设标准根据核算后的建筑面积对办公用房面积进行调整，对原有教室、办公用房等根据课程需求进行调整满足马克思主义学院、外国语学院、电商与物流学院等四个学院的教学及办公需求。 |  |  |  | 完成项目设计、招标以及开工工作 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造数量 | 文二楼配楼土建、水电、机电及装修专业改造，改造现有房间20间，总面积为6205㎡ | 完成图纸设计，清单编制工作 | 10 | 8 | 项目拨付预付款 |
|  |  | 质量指标 | 设计及施工验收规范要求 | 工程质量达到设计及施工验收规范要求,为全校师生创造功能完善、环境良好的工作、学习及科研环境。 | 工程质量达到设计及施工验收规范要求 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 进度指标 | 各类项目完成进度 | 2021年8月前完成评审、完善设计，9-10月招标，11月开始施工 | 完成招标工作 | 10 | 8 | 项目拨付预付款 |
|  |  | 成本指标 | 预算金额 | 严格执行项目预算，厉行节约，工程项目总成本控制在1400万元以内，本年度资金控制在420万元内。 | 本年度资金控制在420万元内 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 效果指标 | 社会效益 指标 | 为学校全面落实疏整促提供基础保障条件，为人才培养提供有力保障。 | 为学校全面落实疏整促提供基础保障条件 | 15 | 15 | 无 |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 该项目符合国家环保要求。 | 该项目符合国家环保要求。 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 该项目完成后，可以持续使用20年以上。 | 可以持续使用20年以上 | 15 | 15 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |