附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-设备购置-北京市盲人学校正版软件购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市盲人学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨世峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810384917 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 31.967 | 31.967 |  | 31.8745 |  | 10 |  | 99.71% |  | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 31.967 | 31.967 |  | 31.8745 |  | — |  | 99.71% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据市委宣传部和市教委信息化处对软件正版化的要求，采购正版的办公软件、操作系统以及杀毒软件。实现学校教育教学软件正版化，相应国家对软件正版化的号召。 |  |  |  |  |  | 于2021年4月底前完成185套wps办公软件、185套windows操作系统，275套杀毒软件的采购，并于2021年7月底完成对办公机的安装调试。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 金山 WPS Office 2019专业版185套 |  |  | 185套 | 185套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | WinPro CHNS Upgrd OLP NL Acdmc CN（可降级使用）185套 |  |  | 185套 | 185套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 杀毒软件275套 |  |  | 275套 | 275套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备安装设试后达到正常使用标准 |  |  | 达到正常使用标准 | 达到正常使用标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年4月开始实施，5月完成80%，7月完成100% |  |  | 按计划完成 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 财政拨款31.967万元 |  |  | 31.967万元 | 31.8745万元 | 10 |  | 9.77 |  | 项目结余金额属于招标净结余，今后要细化预算编制，做好前期调研和询价工作 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 在学校树立使用正版软件的氛围，提高了大家的网络安全意识和尊重知识产权的法律意识，为学校进一步开展信息化建设奠定了良好的基础。 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 29.04 |  | 已完成项目绩效目标，满意度已达到年度指标值，但从评委角度认为这方面还有一定欠缺，今后在这方面要达到更高标准 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 达到师生满意度95%以上 |  |  | ≧95% | ≧95% | 10 |  | 9.49 |  | 已完成项目绩效目标，满意度已达到年度指标值，但从评委角度认为这方面还有一定欠缺，今后在满意度这方面要达到更高标准 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.27 |  |  |  |