附件3

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件_基础设施改造_北校区科学艺术馆及创意广场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 习成波 |  |  |  |  | 联系电话 | 13911437622 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 123.51011 |  | 123.51011 | 123.51011 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 123.51011 |  | 123.51011 | 123.51011 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目为2020年申报项目，2020年预算批复拨款金额为124万元，2021年需要拨付金额为123.51011万元。通过主题文化雕塑墙、互动装置、文化展板等形式，以平面媒体以及三维立体艺术装置来展示经典科学原理。甄选各个领域科学家的经典语录通过艺术化的形式呈现出来，以鼓励学生致诚求真的学习精神。扩大学生的科技视野，激发学生对科学的兴趣爱好。科学艺术馆及创意广场凸显校园文化设计整体性，达到环境育人的效果。 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  | 4774㎡ |  | 4774㎡ |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建设、改造、修缮数量 |  | 2处 |  | 2处 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥100% |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到或超过相关行业标准 |  | 达到或超过相关行业标准 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 施工时间 |  | 2020年9月至2021年11月 |  | 2021年11月 |  | 10 | 7 |  | 招标及施工时间略有延后 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 123.51011万元 |  | 123.51011万元 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 使用率 |  | 学生使用率达到95%以上 |  | 98% |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 履职基础、公共服务能力 |  | 提升校园基础设施建设环境，完善办学条件，整体提升学校竞争优势 |  | 得到提升 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 98% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |  |