|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 基础设施改造定额-隔油池及化粪池改造（2020年滚动） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 贾广友 | | | 联系电话 | 61801085 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 126.347848 | 126.347848 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 126.347848 | 126.347848 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：4.5m3隔油池：2个  目标2： 改造化粪池21个，其中30m3：8个；50m3：8个；其中100m3：5个；；  目标3：预算资金：300.8281 | | | | | 完成所有施工内容 4.5m3隔油池：2个  改造化粪池21个，其中30m3：8个；50m3：8个；其中100m3：5个； | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 4．5m3隔油池 | 2个 | 2个 | 5 | 4.5 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 30m3化粪池 | 8个 | 8个 | 5 | 4.5 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 50m3化粪池 | 8个 | 8个 | 5 | 4.5 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 质量指标 | 所有施工质量达到相关行业标准 | 1 | 所有施工质量达到相关行业标准 | 5 | 4.5 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 改造后的设施设备验收通过率100％ | 1 | 改造后的设施设备验收通过率100％ | 5 | 4.5 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 符合北京市体育建筑设计规范（JGJ31－2003） | 合格 | 符合北京市体育建筑设计规范（JGJ31－2003） | 5 | 4.5 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 6月，完成方案制定和前期准备工作 | 6月底前 | 按进度时间完成 | 10 | 9 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 严格控制预算，招标金额不超过预算金额 | 301 | 实际支出126.35万元 | 10 | 9 | 预算有调整，已按调整金额执行 | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 保障学院教学秩序及安全稳定发展 | 保障学院教学秩序及安全稳定发展 | 保障学院教学秩序及安全稳定发展 | 15 | 13 | 基本完成效益指标 | | |
| 杜绝污水倒灌带来的损失 | 杜绝污水倒灌带来的损失 | 杜绝污水倒灌带来的损失 | 15 | 13 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 全院师生满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | 基本完成满意度指标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **89.00** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |