项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 北京教育社团网站整合迁移 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京教育网络和信息中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕航 |  |  | 联系电话 | 13811650066 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 45.385 | 45.385 | 44 | 10 | 96.95% | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 45.385 | 45.385 | 44 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、完成8家北京教育社团网站迁移至北京市教育网站群系统。 2、保障社团网站稳定运行，及时响应各类问题与需求。 3、完成用户培训或远程指导不少于2次，用户满意度：≥95% 4、保障系统的安全性和稳定性≥99% 5、实现社团网站统一信息资源库、统一运行管理。 |  |  |  | 1、完成8家北京教育社团网站迁移至北京市教育网站群系统。 2、保障社团网站稳定运行，及时响应各类问题与需求。 3、完成用户培训或远程指导不少于2次，用户满意度：100% 4、保障系统的安全性和稳定性≥99% 5、实现社团网站统一信息资源库、统一运行管理。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教育社团网站迁移 | 8个 | 8个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 信息资源迁移总量 | ≥500条 | 3002条 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 2 | 1.50 |  |
|  |  |  | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 2.60 |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 | ≥99% | 100% | 3 | 2.40 |  |
|  |  |  | 系统平均无故障时间 | 8672小时/年 | 8672小时/年 | 3 | 2.20 |  |
|  |  |  | 系统故障率 | ≤1% | 0 | 3 | 2.40 |  |
|  |  |  | 故障响应率 | 100% | 100% | 3 | 2.60 |  |
|  |  |  | 故障排除率 | 100% | 100% | 3 | 2.60 |  |
|  |  | 时效指标 | 需求方案设计时间 | 2021年9月 | 2021年9月 | 1 | 0.90 |  |
|  |  |  | 招标采购时间 | 2021年9月 | 2021年9月 | 1 | 0.90 |  |
|  |  |  | 验收时间 | 2021年12月前 | 2021年11月 | 1 | 0.90 |  |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤8小时 | ≤2小时 | 1 | 0.60 |  |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤60分钟 | ≤60分钟 | 1 | 0.70 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 45.385万元 | 44万元 | 2.5 | 2.35 |  |
|  |  |  | 年度维护成本增长率 | ≤5% | 0 | 2.5 | 1.80 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 8家网站采用统一的网站管理系统统一、规范化管理，节约整体管理维护成本，有效节约国家信息化建设经费 | 100%完成 | 100%完成 | 30 | 23 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升北京市教育社团网站的统筹集约、运营水平和安全保障能力 | 安全性和稳定性达到99% | 安全性和稳定性达到99% |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 | - | - |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有效保障8家社团网站的稳定运行，后续更好服务于首都教育信息化事业 | 100%完成 | 100%完成 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 9.20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.35 |  |