附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 双高计划-商学院人工智能体验中心和专业实训室建设项目（央财） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈星野 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18911786100 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 | 110.8 |  | 110.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.000000 | 110.8 |  | 110.8 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设分为3期，3年建设完成，2021年完成体验中心与实训室主体框架的建设，及设备购置 |  |  |  |  |  | 2021年完成体验中心与实训室主体框架的建设及设备购置，目前建设任务基本完成，并开始准备人工智能课程资源，开始培养人工智能方向专业人才 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 人工智能体验中心 |  |  | 1个 | 完成 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 人工智能实训室 |  |  | 1个 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专家通过率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 建设费用 |  |  | 110.8 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 校企联合探索人工智能对专业赋能、升级的新模式; |  |  | 1篇调研报告 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 |  |  | ≥4年 | ≥4年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |