附件3

项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件_信息化_一卡通电子班牌发布系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨丽莉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13671126855 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 273.9716 |  | 273.9716 | 273.965 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 273.9716 |  | 273.9716 | 273.965 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 利用统一的数据认证标准和先进的信息技术，建设一套整合电子班牌、一卡通的整体的信息化管理系统；简化学生走班考勤、出入口管理、食堂消费、图书借阅、数字资源获取、报修请假等的管理成本；让电子班牌成为学生应用智慧校园的一个入口，实现对学生一站式服务以及学生自我管理，自主学习，真正拉近学生与智慧校园的距离，促进我校智慧校园应用与基础设施的高效利用。 |  |  |  |  |  | 利用统一的数据认证标准和先进的信息技术，建设一套整合电子班牌、一卡通的整体的信息化管理系统；简化学生走班考勤、出入口管理、食堂消费、图书借阅、数字资源获取、报修请假等的管理成本；让电子班牌成为学生应用智慧校园的一个入口，实现对学生一站式服务以及学生自我管理，自主学习，真正拉近学生与智慧校园的距离，促进我校智慧校园应用与基础设施的高效利用。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 交换机 |  | 13 |  | 13 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 电子班牌 |  | 97 |  | 97 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 门禁读卡器 |  | 158 |  | 158 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 双门门禁控制器 |  | 86 |  | 86 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 支付终端 |  | 29 |  | 29 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 一卡通管理终端 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 访客机 |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥99% |  | 100% | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到国家标准/技术参数 |  | 达到 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2020.12 |  | 2020.12 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2021.6 |  | 2021.6 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2021.7 |  | 2021.8 | 4 |  | 3.7 | 由于疫情导致部分物品到货时间延后一个月 |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021.11 |  | 2021.11 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 273.971600 |  | 273.965 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 使用率 |  | ≥95% |  | ≥95% | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 履职基础、公共服务能力 |  | 提升全体师生信息水平 |  | 全体师生信息水平得到提升 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  | 95%以上 90%以上 |  | 95%以上 90%以上 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | 95%以上 |  | 95%以上 | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.7 |  |  |