| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 基础设施改造-北校区及东校区隔油池、化粪池改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李振坡 |  |  | 联系电话 | 13651094186 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 193.520240 | 192.587214 | 10 | 99.52% | 9.95 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、完成各校区化粪池及隔油池改造； 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  | 北校区、东校区化粪池及隔油池改造，2021年8月完成立项评审、2021年10月完成招开标、2021年11月完成预付款支付； |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 改造、修缮数量 | 隔油池、化粪池共41个 | 41个 | 20 | 20 | 跨年项目，尚未完工，将在2022年尽快执行 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 合格率达到100% | 跨年项目，未完工，待竣工验收后测算 | 20 | 18 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 2021年8月完成立项评审、2021年10月完成招开标、2021年11月完成预付款支付 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 193.52024 | 192.587214 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 为广大师生提供更好的生活学习环境，确保学校环境管理体系的逐步完善提高，真正意 义上实现可持续发展 | 尚未完工 | 30 | 22 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 95%以上满意度 | 尚未完工 | 10 | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.95 |  |  |  |