附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-北京人工智能研究院抗震加固改造（滚动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐宗林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67392912 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 581.126759 |  | 557.36249 |  | 10 |  | 95.9% |  | 9.59 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 581.126759 |  | 557.36249 |  | — |  | 95.9% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019-2020年度目标： 完成工程主体建设，满足中期考核标准。 2020-2021年度目标： 1、完成3968平米学生生活用房改造建设，改善学生生活住宿质量。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  |  | 1、完成3968平米建设，改善学校建筑质量。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 3、申报预算581.94176万元，交回监理招标结余0.815001万元后实际下达预算581.126759万元，完成项目预算执行557.36249万元，剩余施工招标结余资金23.764269 万元交回财政。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  |  | 3968平米 | 3968平米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 建设、改造、修缮数量 |  |  | 1处 | 1处 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 施工时间 |  |  | 2020年1月至2020年12月 | 2020年1月至2020年12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 581.126759万元 | 557.36249万元 | 10 |  | 9.59 |  | 根据招标结果，将施工招标结余 23.764269 万元交回财政 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 达到改造功能需求 |  |  | 通过验收交付使用部门 | 通过验收交付使用部门 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.18 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。