附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-设备购置-北校区通用及创客教室设备购置 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都师范大学附属中学 | | |
| 项目负责人 | | 梁金宏 | | | 联系电话 | 68902963 | | |
| 项目资金  （万元） | |  | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 160.43106 | 160.43106 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
| 上年结转资金 | 0 | 160.43106 | 160.43106 | — | 100% | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过首都师范大学附属中学西北旺校区的通用及创客教室的建设，购置通用技术教学设施一批和对教室进行专业环境改造，紧密贴合教材，满足我校高中通用技术课程教学需求，满足当前学校的教育教学实际需要。该项目符合北京市中小学办学条件标准内容，使学生学习效果得到很大程度改善，提高我校通用技术课程教学质量。进而提高学校的办学达标水平，改善学校的办学条件，促进当地教育事业发展。 | | | | 项目实际完成100% | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 贯彻综合素质教育，新增通用教室 | 新增通用教室1间，可同时容纳48名学生开展通用技术课程 | 100%完成项目建设内容 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 抽验合格率 | ≥99% | ≥99% | 5 | 5 |  |
| 系统正常运行率 | ≥99% | ≥99% | 5 | 5 |  |
| 故障排除率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 验收时间 | 2020年12月前 | 2021年4月完成 | 10 | 8 | 因为疫情影响项目到2021年才建设完成 |
| 成本指标 | 设备购置成 | 175万元以内 | 160.431060万元以内 | 5 | 5 |  |
| 效果指标 | 效益  指标 | 经济效益  指标 | 该项目属于社会公益性建设项目，不产生直接经济效益。 | / | / | / |  |
| 社会效益  指标 | 在高中阶段，加强对学生的技术教育，培养相关的技能，还需要在技术与设计、实践操作等方面，接受启蒙教育，完成初步操作训练，发展创造性思维，提高技术素养，为他们终身的发展打下良好基础。项目满足学校的现代办学需求，保证学校老师通用技术教学、学生学习有效的开展，对培养具有创新精神和实践能力的新型人才，对学生全面发展具有深远意义。 | 项目建设完成后对学生的培养及改善教育条件及培养学生的创新精神起到了很好的作用 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 设备选购技术先进，性能稳定，市场主流品牌产品，满足学校未来五年内的通用技术教学设施不落伍，为学校的教育教学持续提供保障。 | 项目设备完全满足学校活动要求，目前项目所有设备质量合格，且运行稳定。 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |