附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 771-北京学生活动管理中心-直属单位业务发展-2021年植物标本绿化养护、科普设施建设及植物栽培实践活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京学生活动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于志水 |  |  | 联系电话 |  | 13691316459 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 388.814581 | 388.814581 | 385.596167 |  | 10 |  | 99.17% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 388.814581 | 388.814581 | 385.596167 |  | — |  | 99.17% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：保存现有物种稳定，绿化美化教学环境，按春夏秋冬四个进度进行日常养护工作，新补充引进植物10种，小兴安岭植物园考察1次。对教学园区内设施的完整和正常运行，进行预防性保养和轻微损坏部分的修补。 目标2：410延米踏步石铺装，更新18个科普橱窗和增添500个植物标牌，草药园体验区改造1处，达到体验学习目的。 目标3：1.组织全市中小学生进行栽培实践，促进学生动手实践和探索能力的提升，汇集优秀成果；2.开展教师的培训工作，促进教师专业知识和组织能力的提升；3.促进中小学校园的科技和文化建设。 |  |  |  | 目标1。绿化养护：现有2000种物种稳定，按春夏秋冬四个进度进行养护工作，新引进植物10种。小兴安岭植物园考察1次。对10万平教学园区内设施的完整和正常运行，进行预防性修补。 目标2，科普设施更新：410延米踏步石铺装，更新18个科普橱窗和增添500个植物标牌，草药体验园改造1处660平方米。 目标3，植物栽培活动：16区819所154835名学生2546名教师参加。331所优秀组织奖。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 植物种类 | 稳定在2115种以上，补充引种10种 | 稳定在2115，引种10种 | 14 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  | 科普设施 | 新增410米踏步石，18块科普橱窗，植物标牌500个，草药体验园1处660平方米 | 新增410米踏步石，18块科普橱窗，植物标牌500个，草药体验园660平方米 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 栽培活动辐射 | 辐射全市400所学校，1000名教师，6万名学生 | 辐射全市819所学校，2546名教师，15万名学生参与 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 死亡率，保持率 | 植物死亡率10%以下，现有植物物种保存率90%以上 | 死亡率9.875%内，现有植物物种保存率92.79% | 14 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  | 养护和维护措施 | 护措施温室植物特级养护，露地标本植物为一级，其他植被二级标准，设施维护为三级标准。 | 按等级要求完成维护 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 栽培实践质量 | 70%以上的学生栽培出健康的植物；优秀教师三分之一比例。 | 77.2%以上的学生栽培出健康的植物；优秀教师48%。 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 维护和养护进度 | 按春夏秋冬四个进度进行维护和养护 | 春夏秋冬进度完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 科普设施更新进度 | 9月完成踏步石铺装；10月完成调研和植物标牌制作；11月完成科普橱窗更新和草药区改造 | 9月完成踏步石铺装；10月完成植物标牌；11月底完成科普橱窗更新。 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 栽培活动 | 教师培训3月完成、实践活动4-10月、表彰会和总结册10-11月 | 教师培训3月完成、实践活动4-10月、表彰会和总结册10-11月 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算总额 | 388.814581万元 | 385.596167万元 | 1 |  | 0.9 |  | 执行结余 |  |
|  |  |  | 绿化养护 | 276.679011万元 | 276.480067万元 万元 | 1.5 |  | 1.4 |  | 合同差额 |  |
|  |  |  | 科普设施 | 75.593570 万元 | 75.2400万元 万 | 1 |  | 0.9 |  | 合同差额 |  |
|  |  |  | 栽培活动 | 33.45900万元 | 31.109万元 | 1 |  | 0.8 |  | 表彰总结会线下改线上劳务结余 |  |
|  |  |  | 调研费 | 3.0830万元 | 2.7671万元 | 0.5 |  | 0.4 |  | 住宿结余 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 社会 | 2115种植物标本教学，100303.1平方米绿地绿化；对教师队伍建设和校园科技文化建设发挥影响，提供师生中长期科学探索和成果展示的平台 | 2115种标本植物，100303.1平方米绿地；证集8.4万个作品，2546名教师参与 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 环境 | 保障植物园区优美的教学环境，破损处2周内完成修补，裸土面积5%以下。通过栽培活动，改善校园和家庭环境。 | 裸土率2% ；环保卫士奖33名 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响 | 为植物园区提供持续的安全优美有效的教学环境，植物栽培实践活动的延续开展。 | 满足了教学需要；植物栽培活动顺利开展 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 绿化养护 | 服务对象满意度达到90%以上。 | 满意度达到94.1% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 科普设施 | 服务对象满意度达到90%以上。 | 满意度达到91% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 栽培活动 | 服务对象满意度达到85%以上。 | 满意度达到93.4% | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.3 |  |  |  |