附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展——教育教学改革——专业与职业谱系图项目建设 （特高项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业 学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 管小清 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87220098 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200.600 | 200.600 |  | 163.100 |  | 10 |  | 81.31% |  | 8.13 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 200.600 | 200.600 |  | 163.100 |  | — |  | 81.31% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标（2020年—2022年）：项目总预算资金700万,其中2020年预算资金300万、2021年预算资金200.6万。最终完成专业与职业谱系图中各功能模块内容，实现学校各专业群专业与职业岗位的自动识别，为电子信息类专业群、计算机类专业群等10个专业群提供数据分析服务，并在此基础上进一步验证专业与职业谱系图功能，提高专业建设水平，并在全国高职战线进行辐射推广，发挥指导作用。 2021年度目标： 2021年：完电子信息类专业群、计算机类专业群等10个专业群提供数据分析服务,实现学校各专业群专业与职业岗位的自动识别,进一步验证专业与职业谱系图功能。 |  |  |  |  |  | 2021年10月31日前已完成电子信息类专业群、计算机类专业群等以下10个专业群提供数据分析服务,实现学校各专业群专业与职业岗位的自动识别,进一步验证专业与职业谱系图功能： 1.电子信息类专业群专业与职业自动识别数据验证分析服务 2.计算机类专业群专业与职业自动识别数据验证分析服务 3.城市轨道交通类专业群专业与职业自动识别数据分析服务 4.建筑设备类专业群专业与职业自动识别数据分析服务 5.自动化类专业群专业与职业自动识别数据分析服务 6.财务会计类专业群专业与职业自动识别数据分析服务 7.机械设计制造类专业群专业与职业自动识别数据分析服务 8.生物技术类专业群专业与职业自动识别数据分析服务 9.食品工业类专业群专业与职业自动识别数据分析服务 10.艺术设计类专业群专业与职业自动识别数据分析服务 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 为专业群提供专业与职业自动识别数据分析服务及典型企业实地调研及数据采集验证 |  |  | 10个 | 10个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 通过职业岗位图谱的建立，实现专业与产业的自适应，提高专业建设水平，项目验收合格通过率。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021/12/31前 | 2021年11月验收通过 | 10 |  | 9.5 |  | 由于疫情影响，培训服务尚未实施，2022年实施。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目全部资金投入 |  |  | <=200.6万 | 163.100万 | 10 |  | 8 |  | 由于培训服务未实施，因此培训费用3.5万元未支付；技术服务期未满1年，因此不予提前支付，共计未支付费用37.5万元。未来将在服务执行完成后按合同约定分期支付。 |  |
|  | 效益指标（30） | 经济效益 指标 | 通过此项目能够有效的提升学校在全国高职战线的知名度，建设经验辐射推广学校数 |  |  | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过此项目为学校专业自动开展市场匹配度诊断，未来5年可减少专业调研成本和聘请大量校外专业建设指导专家等费用的投入，累计节省经费 |  |  | 50万 | 50万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 该系统为软性项目投入，对环境无噪声及其他污染。 |  |  | 无噪声无污染 | 无噪声无污染 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10） | 服务对象满意度标 | 专业群教师使用满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.63 |  |  |  |