附件3

项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件_设备采购_机房UPS设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨丽莉 |  |  |  |  | 联系电话 | 13671126855 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 42.1647 |  | 42.1647 | 42.1647 | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 42.1647 |  | 42.1647 | 42.1647 | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为了确保机房UPS能够为机房里面服务器、交换机等关键负载提供稳定可靠的电源供应，为了确保机房内精密空调设备能够持续稳定的提供一个恒温恒湿的机房环境，需要主动性进行专业、规范的设备更换，从而保证确保机房里面所有关键设备安全、稳定、高效地运行。 |  |  |  |  |  | 为了确保机房UPS能够为机房里面服务器、交换机等关键负载提供稳定可靠的电源供应，为了确保机房内精密空调设备能够持续稳定的提供一个恒温恒湿的机房环境，需要主动性进行专业、规范的设备更换，从而保证确保机房里面所有关键设备安全、稳定、高效地运行。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | UPS主机柜 |  | 1台 |  | 1台 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 功率模块 |  | 3台 |  | 3台 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 精密配电柜 |  | 1台 |  | 1台 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 动力环境监控系统 |  | 1套 |  | 1套 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 机房空调室外机 |  | 2台 |  | 2台 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥98% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到或超过相关行业标准 |  | 达到 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2020.12 |  | 2020.12 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2021.4 |  | 2021.4 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2021.6 |  | 2021.6 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021.7 |  | 2021.11 | 4 | 2.7 | 7月已完成初验，但需要参加学校统一验收，因此终验延后4个月。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 不超过42.1647万元 |  | 42.1647万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 使用率 |  | ≥95% |  | ≥95% | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 履职基础、公共服务能力 |  | 持续稳定的提供一个恒温恒湿的机房环境，保证教育教学的持续发展 |  | 持续稳定的提供一个恒温恒湿的机房环境，保证教育教学的持续发展 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  | 95%以上 90%以上 |  | 95%以上 90%以上 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | 95%以上 |  | 95%以上 | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.7 |  |  |