附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 特高建设-职业院校技术技能大师工作室-肖永亮数字视效工作室-沉浸式虚拟现实体验影视实训室一期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张晓晖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911052805 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 399.733223 | 399.733223 |  | 143.3287 |  | 10 |  | 35.86% |  | 3.59 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 399.733223 | 399.733223 |  | 143.3287 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强党的领导，推进校企双元育人，实行1+X证书制度，建设高水平数字视效生产性实训基地。通过肖永亮数字视效工作室建设，利用大师的专利技术和国际化背景，引入凤凰卫视集团及凤凰教育资源，运用先进的数字化专业技术及设备，打造“双身份、三育人、六合作”的236人才培养模式，形成“国际化、双品牌、多维度”的人才培养特色，为学生创建一个良好、丰富、实用及创新模式的学习环境。通过此项目的实施，学生的就业将大幅度提升，不但推进我校数字媒体应用技术专业在全国的影响力，而且为特色专业建设奠定坚实的基础，服务于北京市区域经济。 |  |  |  |  |  | 按照任务书的内容要求，完成了沉浸式虚拟现实体验影视实训室一期的建设，完善人才培养方案，提高人才培养质量，教学资源建设丰富，社会服务工作已经开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：产出“大师引领的数字媒体应用技术专业（凤凰大师班）人才培养方案” |  |  | 1套 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：校企“沉浸式虚拟现实体验影视实训室”1间 |  |  | 1间 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备与平台安装调试合格率 |  |  | 100% | 98% | 5 |  | 4.9 |  | 疫情原因还没有正式投入使用 |  |
|  |  |  | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 98% | 5 |  | 4.9 |  | 疫情原因还没有正式投入使用 |  |
|  |  |  | 设备系统故障率 |  |  | ≤2% | 2% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | 2022年3.1日~4.13 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 项目验收准备，教师培训，项目验收 |  |  | 2022年4.3~4.13 | 90% | 10 |  | 9 |  | 因疫情原因线下社会服务培训、无法开展。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤100% | 98.08% | 10 |  | 9.8 |  | 采用招投标方式，预算略有偏差 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高软硬件实训环境、提高人才培养质量、落实教学改革 |  |  | 促进职业学校毕业生收入增长率 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为社会及企业提供相关资源共享服务 |  |  | 提供大师开放日活动和职业体验服务各1次；培训总人数不少于100人。 | 90% | 8 |  | 7.2 |  | 因疫情原因线下社会服务培训、无法开展。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善学院教学环境、设备先进，有展示性和引领性 |  |  | 改善学院教学环境、设备先进，有展示性和引领性 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 在近5年内发挥影响 |  |  | 在近5年内发挥影响 | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教职工满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 97% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.39 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。