|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3： | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 项目名称 | | | 大学生就业创业——2020年北京高校毕业生就业平台及资源管理系统升级改造 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京市教育系统人才交流服务中心 | | |
| 项目负责人 | | | 王东 | | | 联系电话 | 60910260 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.000000 | 255.150000 | 254.070000 | 10 | 99.58% | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.000000 | 255.150000 | 254.070000 | — | 99.58% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成北京高校毕业生就业平台及资源管理系统的升级改造，进一步优化网上办事流程，提升工作效率，规范毕业生就业手续办理工作。 | | | | | 截止2021年12月底，本项目已全部完成，包括：对“北京高校毕业生就业平台及资源管理系统”进行升级改造，再造流程规范系统中的业务操作，优化代码提高系统的兼容性，引入第三方CA提升系统的安全性，构建统一用户认证体系，采用加密处理，提升数据安全性,构建“PC+移动端”系统平台提升资源获取的及时性、便利性，提高办公效率，引入BI技术让系统数据价值最大化。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 1．每年上报毕业生数据 | 每年通过平台上报毕业生数据不低于20万条。 | | 2021年通过平台上报毕业生数据25.02万条。 | 5 | 5.00 |  |
| 2．管理已有历史数据 | 管理已有历史数据不低于200万条。 | | 管理已有历史数据380万条。 | 5 | 5.00 |  |
| 3．服务北京地区高校及科研院所 | 每年服务北京地区高校及科研院所数不低于150所。 | | 2021年服务北京地区高校及科研院所数179所。 | 5 | 5.00 |  |
| 质量指标 | 1．贯彻落实国家、教育部、市教委文件精神，推进政务事项网上办理、移动办理 | 通过系统升级改造，进一步优化网上办事流程，提升工作效率，规范毕业生就业手续办理工作，积极促进毕业生就业工作的长远发展。 | | 通过系统升级改造，再造了业务流程，规范了业务操作，进一步优化了网上办事流程，规范了毕业生就业手续办理工作，构建“PC+移动端”系统平台，提高了办公效率，积极有效的促进了毕业生就业工作的长远发展。 | 5 | 5.00 |  |
| 2．为北京地区高校、科研院所、市教委及教育部等教育主管部门提供毕业生就业统计数据，为决策提供数据支撑 | 通过数据统计分析及展示功能的升级，更好地为各级管理用户提供基于毕业生就业数据的统计分析，为毕业生就业政策的制定出台和各类决策提供数据支撑。 | | 通过数据统计分析及展示功能的升级，提供了海量、多维、全视角的数据统计分析功能，并为各级管理用户提供基于自身需要的统计分析，为领导决策提供强有力的数据支撑，挖掘就业大数据的潜在价值。 | 5 | 5.00 |  |
| 时效指标 | 项目完成进度 | 1.2020年财政资金到位后进行项目招标（预计2020年4月）；2.与中标单位签订合同后进入项目建设周期，为期一年（预计2020年5月-2021年5月）；3.项目建设完成后投入试运行(预计2021年5月)。 | | 1.2020年9月财政资金到位后进行项目招标； 2.与中标单位签订合同后进入项目建设周期，为期半年（2020年10月-2021年3月）,2021年3月12日通过初步验收； 3.项目建设完成后投入试运行，2021年4月15日通过竣工验收。 | 5 | 4.00 | 偏差原因：受疫情影响，专项资金拨付晚，导致未能按计划时间进行项目招标 改进措施：编制预算时，充分考虑疫情等不确定因素影响，项目后期赶工，做好风险把控 |
| 成本指标 | 开发费 | 166.8万元 | | 166.8万元 | 5 | 5.00 |  |
| 设备、软件购置费 | 72万元 | | 71.19万元 | 5 | 5.00 | 偏差原因：根据招投标和综合评定结果确定最终成本 改进措施：及时核减项目经费 |
| 安全测评 | 9万元 | | 8.9万元 | 5 | 5.00 |
| 监理 | 7.35万元 | | 7.18万元 | 5 | 5.00 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济性 | 项目单位以公益服务为主要工作任务，本项目主要是通过对北京高校毕业生就业平台及资源管理系统进行升级改造，进一步优化网上办事流程，提升工作效率，规范毕业生就业手续办理工作。 | | 项目单位以公益服务为主要工作任务，本项目主要通过系统升级改造，再造了业务流程，规范了业务操作，进一步优化了网上办事流程，规范了毕业生就业手续办理工作，构建“PC+移动端”系统平台，提高了办公效率。 | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过进一步优化网上办事流程，提升工作效率，规范毕业生就业手续办理工作，不断提升北京地区高校毕业生就业创业工作的社会影响力。 | | 本项目通过系统升级改造，再造了业务流程，规范了业务操作，进一步优化了网上办事流程，规范了毕业生就业手续办理工作，构建“PC+移动端”系统平台，提高了办公效率，不断提升了北京地区高校毕业生就业创业工作的社会影响力。 | 10 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 | 持久度 | 推动北京地区高校大学生就业创业工作水平得到提升，促进就业创业工作的开展。 | | 通过系统升级改造，进一步优化了网上办事流程，规范了毕业生就业手续办理工作，构建“PC+移动端”系统平台，提高了办公效率，增强了系统生命力，延长了系统的生命周期，积极有效的促进了毕业生就业创业工作的长远发展。 | 10 | 10.00 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥85% | | ≥90% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.96 |  |