附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件_基础设施改造_卫生间盥洗设施改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李常宝 |  |  |  |  | 联系电话 | 68902905 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 52.650594 | 52.283392 | 10 |  | 99.3% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 52.650594 | 52.283392 | — |  | 99.3% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 安装改造卫生间生活用水系统，改善我校教育教学环境，便捷地服务教育和教学活动的开展。完善教学公共服务配套设施，改善学校的办学条件，保障师生身体健康。 |  |  |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安装即热水龙头 |  | 116套 |  | 116套 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 配电系统改造 |  | 1项 |  | 1项 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 出水温度 |  | ＞35度 |  | ＞35度 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年7月－2021年8月 |  | 45天 |  | 11月验收 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 费用控制在预算内 |  | 52.650594万元 |  | 52.283392万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 推进教育发展 |  |  | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | 大于或等于90％ |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |  |