附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-信息化-北京学校中学部、共享区多媒体教学系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张德全 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581553169 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 309.436362 |  | 309.436362 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 309.436362 |  | 309.436362 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过整体项目实施，分别建设校园IP广播系统，满足学校师生日常广播的需求；建设多媒体系统，满足学校多样化教学的需求，丰富学生课余生活；在计算机和英语听说教室增加管理及存储服务器，与小学部共用云桌面系统，方便校方对客户端设备的统一管理，满足学校资源存储日益增加的需求。从而促进学校办学质量的不断提高，更好满足副中心搬迁职工和周边居民对优质教育资源的需求。 |  |  |  |  |  | 已经完成2021年设定的目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：校园广播 |  |  | 公共广播系统一套。 | 已完成合同签订及订货，按合同约定完成付款 | 3 |  | 2.4 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  |  | 指标2：多媒体系统 |  |  | 8个会议室、2个报告厅、1个集中教研会议室、2个风雨操场、1个圆桌会议厅、1个操场广播的大屏幕、扩音、灯光系统。 | 已完成合同签订及订货，按合同约定完成付款 | 3 |  | 2.4 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  |  | 指标3：服务器 |  |  | 建设计算机教室、英语听说教室扩容12台服务器及配套设施，满足中学部教学实际需求。 | 已完成合同签订及订货，按合同约定完成付款 | 4 |  | 3.2 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备及产品合格率 |  |  | 设备及产品验收合格率为100%。 | 尚未验收投入使用 | 7 |  | 5.6 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  |  | 指标2：系统运行 |  |  | 各系统运行正常，综合验收合格，系统正常使用。 | 尚未验收投入使用 | 8 |  | 6.4 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目进度 |  |  | 第一阶段（2021年1月-4月）：项目准备阶段； 第二阶段（2021年5月）：项目招投标工作； 第三阶段（2021年5月-8月）：对项目进行安装，并调试使其正常运行； 第四阶段（2021年8月）：系统试运行，并改进； 第五阶段（2021年9月）：项目验收，投入使用。 | 因审批原因，项目在2021年底完成合同签订 | 10 |  | 8 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目成本 |  |  | ≤309.436362万元 | 309.436362万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益指标 |  |  | 通过项目建设能够保证学校的教育教学拥有良好的条件，促进学校的教学质量不断提高，满足其对优质教育资源的需求。 | 尚未验收投入使用 | 15 |  | 12 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响指标 |  |  | 设备使用年限大于等于7年，系统运行维护良好。 | 尚未验收投入使用 | 15 |  | 12 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：管理人员满意度 |  |  | ≥95% | 尚未验收投入使用 | 5 |  | 4 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  |  | 指标2：师生满意度 |  |  | ≥95% | 尚未验收投入使用 | 5 |  | 4 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |  |