|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 北方工业大学金鼎公寓租金补贴（2） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北方工业大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 张颐 | | | 联系电话 | 88802616 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 550.000000 | 550.000000 | 550.000000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 550.000000 | 550.000000 | 550.000000 | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 以支付租金形式，由实兴公司用于改善金鼎公寓的供电条件，使得公寓内部安装空调的障碍将不存在，为进一步改善学生居住条件奠定基础。 | | | | | 已完成金鼎公寓供电改造，满足安装使用空调的条件 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 改善住宿条件 | 实兴公司完成满足金鼎公寓560个房间的空调安装用电需求工作 | 完成满足金鼎公寓560个房间的空调安装用电需求工作 | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 改善住宿条件 | 金鼎公寓满足安装空调的供电条件 | 金鼎公寓满足安装空调的供电条件 | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 第一期 | 2020年10月31日前支付60万元 | 2021年9月27日 | 3 | 2 | 经费未到位，到位后按进度已支付 | | |
| 第二期 | 2021年1月31日前支付300万元 | 2021年9月27日 | 3 | 2 | 经费未到位，到位后按进度已支付 | | |
| 第三期 | 2021年5月31日前支付剩余款项 | 2021年10月29日 | 4 | 3 | 经费未到位，到位后按进度已支付 | | |
| 成本指标 | 总投资控制在额度以内 | 总支出550万元 | 550万元 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 无 |  |  | 30 | 25 | 年初应设但未设效益指标，根据自评表指标权重设置要求，我们认为此处应根据项目所能发挥的社会效益设定相应分值；但是不应得满分。 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 提升学生对住宿条件的满意度 | 满意度在95%以上 | 95% | 10 | 9 | 完成既定指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **91.00** |  | | |