| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-信息化-2021年互联网接入费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京教育网络和信息中心 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 郝劲峰 |  |  | 联系电话 | 13701189666 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | - | - | - |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照统筹规划、整合资源、加强服务、提升效益的原则，进行互联网保障工作，为依托于网络环境所开展的各类教育教学活动顺利进行提供技术支持或协助。北京教育网络和信息中心和北京市教委互联网带宽接入服务提供持续稳定的互联网带宽，达到整体互联网带宽优化配置的目的，提高办事效率，增加业务拓展方式，保障教育信息化应用与管理的高效平稳运行。 |  |  |  |  | 通过12个月不间断的对北京教育网络和信息中心互联网接入服务、市教委互联网接入服务，优质高效的完成了项目中的各项建设内容。保障了互联网持续正常、稳定运行，对网络质量和性能变化做出有效判断。2021年工作人员顺利完成了互联网接入服务工作，服务期间网络运行平稳。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分 | 数量指标(20分） | 北京教育和信息中心独享互联网带宽 | 5 | 500Mbps | 1253Mbps | 5 | 4.60 |  |
|  |  |  | 北京市教委独享互联网带宽 | 5 | 1500Mbps | 1820Mbps | 5 | 4.90 |  |
|  |  |  | 平均网络延迟低于50ms | 5 | ≤50ms | 19ms | 5 | 4.20 |  |
|  |  |  | 丢包率低于0.5% | 5 | ≤0.5% | 0.4% | 5 | 4.40 |  |
|  |  | 质量指标（20分） | 政府采购率 | 2 | ≥98% | 100% | 2 | 1.60 |  |
|  |  |  | 验收合格率 | 2 | ≥98% | 98% | 4.5 | 3.70 |  |
|  |  |  | 网络正常运行率 | 2 | ≥98% | 99% | 4.5 | 3.90 |  |
|  |  |  | 故障响应率 | 2 | ≥98% | 98% | 4.5 | 3.70 |  |
|  |  |  | 故障排除率 | 2 | ≥98% | 98% | 4.5 | 3.70 |  |
|  |  | 进度指标（5分） | 需求方案设计时间 | 2 | 1-3月 | 1月 | 1 | 0.95 |  |
|  |  |  | 招标采购时间 | 2 | 1-6月 | 1月 | 1 | 0.95 |  |
|  |  |  | 验收时间 | 2 | 11-12月 | 12月 | 1 | 0.95 |  |
|  |  |  | 故障响应时间 | 2 | ≤5分钟 | 5分钟内 | 1 | 0.75 |  |
|  |  |  | 故障修复时间 | 2 | ≤2小时 | 2小时内 | 1 | 0.75 |  |
|  |  | 成本指标（5分） | 项目预算控制数 | 10 | 185万 | 168万 | 5 | 4.70 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 教育信息化社会影响力 | 30 | 得到提升 | 得到提升 | 30 | 21.80 |  |
|  | 服务对象满意度 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 用户满意度 | 10 | ≥90% | 100% | 10 | 7.20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 82.75 |  |