附件3

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目 名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-左家庄校区技防设施升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管 部门 |  | 北京是教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京电子科技职业学院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 吉少泉、孟凡志 |  |  |  | 联系电话 | 87220119 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 |  | 137.606899 | 131.222611 | 10 | 95.4% | 9.54 |
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 |  | 137.606899 | 131.222611 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | — |  | — | — | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | — |  | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过该项目实施，对左家庄校区安防系统进行升级改造，购置防火墙、交换机等网络及安全设备、视频监控摄像机、服务器、存储设备、大屏、UPS等。更换老旧安全监控设备，满足文件相关要求，提升学校安全防范管理水平，保障师生人身财产安全。与亦庄校区实现视频监控联网和数据资源共享。 |  |  |  |  | 项目完成后，实现了左家庄校区办公楼、教学楼、食堂、二层办公楼、院内及锅炉房等普通公共区域监控覆盖率能够达到95﹪，关键卡口通道主要教学区周界及食堂等重点区域监控覆盖率达到100%。并与亦庄校区安防监控室实现联网。极大提高安全防范工作效率，提高应对突发事件的能力。提高学校安保和应急综合处理水平，消除安防系统存在的安全隐患。为学校教育教学和“双高”建设提供坚强有力的安全保障。 |  |  |  |
| 提升绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：专用设备（摄像机） | 80台 |  | 80台 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标2：网络、安全硬件购置（防火墙、交换机、核心交换机） | 13套 |  | 13套 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标3：服务器、存储购置（磁盘阵列） | 3套 |  | 3套 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：主要技术指标达标率 | 100%符合《中共北京市委教育工作委员会办公室关于做好公共安全视频监控建设联网应用工作的通知》（京教工办[2017]20号）文件要求 |  | 100%符合《中共北京市委教育工作委员会办公室关于做好公共安全视频监控建设联网应用工作的通知》（京教工办[2017]20号）文件要求 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标2：设计与建设指标达标率（GB50348\GB\T31068） | 100% |  | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标3：设备采购合格率 | 100% |  | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工期(150天) | 按合同约定完成 |  | 完成 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标2：项目建设的及时性 | 当年使用 |  | 当年使用 | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：项目总费用控制成本 | 137.606899 |  | 131.222611 | 6 | 5.7 | 尾款已于2022年4月支付完毕 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标：提升安全管理水平，减少事故案件发生 | 完成 |  | 完成 | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：项目符合北京市“雪亮工程”要求，能有效消除隐患，提高校园和周边安全管理和综合治理水平。 | 完成 |  | 完成 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标：项目及周边景观无不良影响 | 无不良影响 |  | 无不良影响 | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标：系统使用期间能有效保障学校师生正常工作安全。 | 正常保障 |  | 正常保障 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校师生满意度 | 100% |  | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标2：保卫人员满意度 | 100% |  | 100% | 6 | 6 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.24 |  |