附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件_基础设施改造_操场翻新改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 蔡明春 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68902763 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 848.361605 | 848.361605 |  | 847.571978 |  | 10 |  | 99.9% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 848.361605 | 848.361605 |  | 847.571978 |  | — |  | 99.9% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目实施将提升学校基础设施建设环境，完善办学条件，能够促进学校教育、教学中长期发展，为社会提供更好、更优秀教育资源，目标设置非常合理。 |  |  |  |  |  | 项目实施提升了学校基础设施建设环境，完善了办学条件，促进了学校教育、教学中长期发展，为社会提供了更好、更优秀教育资源。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 预制型跑道橡胶地面面积 |  |  | 4039.54平米 | 4039.54平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 硅PU场地新做面积 |  |  | 4439.6平米 | 4439.6平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 新做足球场人造草坪 |  |  | 1600平米 | 1600平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 实施中安全事故发生率 |  |  | 0 | 0 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目环保合格率： |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目在工期内完成率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 运动地面、块料面层、拆除平均综合单价 |  |  | 15.16元/m2 | 15.16元/m2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 垫层、砖砌体拆除平均综合单价 |  |  | ≤120元/m3 | ≤120元/m3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 运动地面、块料面层、铁围栏新做平均综合单价 |  |  | ≤218元/m2 | 218元/m2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 新做橡胶、硅PU、草坪面层平均综合单价 |  |  | ≤270元/m2 | 270元/m2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 总项目预算控制数 |  |  | ≤874.20779万元 | 874.20779万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 履职基础 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 服务师生数量 |  |  | 3400人 | 3400人 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 地基结构使用年限 |  |  | ≥50年 | 设计标准≥50年 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 面层预计使用年限 |  |  | ≥6年 | ≥6年 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 家长满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |