| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 职业教育创新发展--职业素养提升--校园生态环境和育人环境改善与提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京金隅科技学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 高占国 |  |  |  |  | 联系电话 | 15910580659 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 | 381.116432 |  | 381.16432 |  | 380.751836 | 10 | 99.89% |  | 9.99 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 | 381.116432 |  | 381.16432 |  | 380.751836 | — | 99.89% |  | — |  |
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | — | 0 |  | — |  |
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | — | 0 |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 全面组织开展校园安全隐患排查，做到突出重点、查找隐患、及时排除、不留死角，确保万无一失。扎实开展师生安全教育，提高风险意识和防范能力，夯实安全责任，筑牢校园安全防线。 |  |  |  |  | 按时完成垃圾清运、中水处理、化粪池、隔油池清掏、实训室废液、食堂排烟管道清理、电梯维护保养、自备井运行、中央空调运行、水暖电运行维护等指标 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 校园生活垃圾清运 |  | 12月 | 12月 |  | 0.5 | 1 |  |  |
|  |  |  | 中水处理站维保 |  | 24人/月 | 24人/月 |  | 0.5 | 1 |  |  |
|  |  |  | 化粪池清掏 |  | 12月 | 12月 |  | 0.5 | 1 |  |  |
|  |  |  | 隔油池清掏 |  | 12月 | 12月 |  | 0.5 | 1 |  |  |
|  |  |  | 实训室废液处理 |  | 12月 | 12月 |  | 0.5 | 1 |  |  |
|  |  |  | 食堂排烟管道清理 |  | 4次 | 4次 |  | 0.5 | 1 |  |  |
|  |  |  | 电梯日常维护保养 |  | 6台 | 6台 |  | 0.5 | 1 |  |  |
|  |  |  | 东西区自备井运行 |  | 12月 | 12月 |  | 0.5 | 1 |  |  |
|  |  |  | 自备井水质检测 |  | 8项 | 8项 |  | 0.5 | 1 |  |  |
|  |  |  | 中央空调运行维保 |  | 12月 | 12月 |  | 0.5 | 1 |  |  |
|  |  |  | 消防设施电气防火检测 |  | 1次 | 1次 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 卫生间等区域保洁与维护 |  | 240人/月 | 240人/月 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 卫生间等设施管理与维修 |  | 60人/月 | 60人/月 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 中央空调风机盘管清洗与消毒 |  | 12月 | 12月 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 供配电系统维护 |  | 48人/月 | 48人/月 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 给排水系统维护 |  | 36人/月 | 36人/月 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 锅炉供暖系统维护 |  | 36人/月 | 36人/月 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 安防系统设施维护 |  | 12月 | 12月 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 消防系统维护 |  | 36人/月 | 36人/月 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 太阳能热水运行维护 |  | 12月 | 12月 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 校园环境治理合格率 |  | 100% | 严格按照国家标注相关要求以及学校考核标准和细则进行实施，确保项目建设质量符合预期，设备设施满足学校质量要求，验收率100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 校园环境改善服务合格率 |  | 100% | 严格按照国家标注相关要求以及学校考核标准和细则进行实施，确保项目建设质量符合预期，设备设施满足学校质量要求，验收率100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 特种设施运行维护合格率 |  | 100% | 严格按照国家标注相关要求以及学校考核标准和细则进行实施，确保项目建设质量符合预期，设备设施满足学校质量要求，验收率100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 校园环境治理完成时间 |  | 2021年12月 | 已按计划完成 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 校园环境改善服务完成时间 |  | 2021年12月 | 已按计划完成 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 特种设施运行维护完成时间 |  | 2021年12月 | 已按计划完成 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目总成本 |  | ≤381.16万元 | 实际总成本380.75万元 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标（15） | 经济效益 |  | 消除安全隐患,避免造成经济损失 | 项目完成后，改善了我校内部环境和办学条件，提升了学校安全管理和事故预防水平。消除了很多安全隐患，避免造成重大经济损失。 |  | 15 | 10 |  | 该项目投入力度不足 |
|  |  | 社会效益指标（15分） | 社会效益 |  | 消除隐患，筑牢校园安全防线 | 项目完成后，提高风了险意识和防范能力，夯实了安全责任，筑牢了校园安全防线。 |  | 15 | 8 |  | 该项目投入力度不足 |
|  |  | 生态效益 指标 | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
|  |  | 可持续影响指标 | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | ≥95% | 98% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87.99 |  |  |