附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件_设备购置_北校区国学特色教室设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 习成波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911437622 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.12 | 15.12 |  | 15.12 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.12 | 15.12 |  | 15.12 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑风格、景观设计、教学提升、设施设备安置具有整体性、协调性，以人为本，满足教育功能需要，达到人与环境的和谐统一。提升教育教学维度。 |  |  |  |  |  | 已完成并达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮数量 |  |  | 1处 | 1处 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年12月1日前 | 2021年11月19日 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 预算执行成本控制在15.12万元以内 | 15.12万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会 效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 完善教室基础教学环境，提高教育教学水平，整体提升学校竞争优势 | 完善教室基础教学环境，提高教育教学水平，整体提升学校竞争优势 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 9 |  | 有个高的学生反馈鼓凳的高度不能调节 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |