项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 信息化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市法学会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市法学会本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 白贵秀 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67634657 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 49.8 |  | 10 |  | 99.6% |  | 9.96 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50 | 50 |  | 49.8 |  | — |  | 99.6% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：增强首都法学网作为官网的政治站位，提升网站和微信号的影响力和引导力，将网站打造成法学领域政治引领的主流平台、学术导向的输出平台，服务大众的传播平台。目标2:做好人才库信息的维护和更新工作，打造集人才库、成果库和应用库三位一体的首都法学法律高级人才库。 |  |  |  |  |  | 加强首都法学网、微信公众号等媒体建设，确保重大活动、重要会议、重点专栏的宣传及时有效，以百名法学青年英才为支撑，做好法治宣传，讲好首都法治故事 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：网站及人才库不间断运行7*24小时 |  |  | 网站及人才库不间断运行7*24小时 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：网站视频≥5条 |  |  | 网站视频≥5条 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：人才库信息更新和维护≥2000条 |  |  | 人才库信息更新和维护≥2000条 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：网络带宽≥40兆 |  |  | 网络带宽≥40兆 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：网站运行稳定 |  |  | 网站运行稳定 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：人才库运行稳定 |  |  | 人才库运行稳定 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：本年内完成 |  |  | 本年内完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：网站管理13万元 |  |  | 13万元 | 13万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：人才库管理25万元 |  |  | 25万元 | 25万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：互联网接入费12万元 |  |  | 12万元 | 11.8万元 | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：网站点击率得到提升 |  |  | 网站点击率得到提升 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：法学法律人才发挥作用得到提升 |  |  | 法学法律人才发挥作用 | 完成 | 10 |  | 7 |  | 无明确性指标 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度≥95% |  |  | ≥95% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.96 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。