北京市财政支出项目绩效评价报告

主管部门     北京市朝阳区人民检察院

项目单位   北京市朝阳区人民检察院(本级)

项目名称        信息化运维费

评价机构    汇博金桥管理咨询有限责任公司

汇博金桥管理咨询有限责任公司

二○二三年五月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围。	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	6

（三）绩效评价工作过程	11

三、综合评价情况及评价结论	13

四、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策情况	13

（二）项目过程情况	14

（三）项目产出情况	17

（四）项目效益情况	19

五、主要经验及做法、存在的问题分析	20

（一）主要经验及做法	20

（二）存在的问题分析	20

六、有关建议	22

七、其他需要说明的问题	23

附件	23

北京市朝阳区人民检察院

“信息化运维费”项目绩效评价报告

# 一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

随着检察信息化和办公自动化进一步发展，检察办公、办案业务对信息技术的依赖不断增大，信息化设备相关硬件设施、软件系统规模不断增加，信息化运维复杂性不断增强，项目单位对信息化运维需求也随之越来越大。为更好的保障北京市朝阳区人民检察院（以下简称“朝阳检察院”）各信息化设备、机房精密空调等运行稳定，项目申请信息化运维费。

2.主要内容及实施情况

朝阳检察院“信息化运维费”项目主要内容包括：信息化运维费、机房精密空调及会议室运维项目和检察专网租用费等。具体内容如表1所示。

该项目的申报单位为朝阳检察院，实施主体为第九检察部。

表1 项目具体内容情况表

| 序号 | 子项目名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北京市朝阳区人民检察院信息化运维项目（本院及第二办公区） | 派驻三名工程师在朝阳检察院机关开展朝阳检察院统一业务系统维护；服务器、交换机设备；网络中断设备维护；视频会议系统维护；各类会议、接待、晚会等活动的现场摄像；影像资料存档管理；音视频素材采集及后期处理有关事项。 |
| 2 | 机房精密空调运维及会议室运维项目 | 定期巡检机房专用空调和其他空调，为空调加湿器除水垢、过滤网、皮带更换等服务，以及对会议室中部分需要更新的软件系统进行及时更新维护，包括摄影设备、麦克风、视频矩阵板卡、转接线、视频分配器等。 |
| 3 | 检察专网连通运行 | 保障朝阳检察院本部和分部的检察专网稳定连通。 |

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2022年该项目共批复预算78.4万元，项目资金全部由市财政拨款。

（2）资金执行情况

2022年该项目共批复预算78.4万元，2022年运维经费共78.4万元。2022年度内支出77.64万元，用于信息化运维费年底结余资金0.76万元，由财政收回。项目资金分别用于支出信息化运维费共66万元，机房精密空调及会议室运维项目9.1万元，检察专网租用费2.54万元元。预算执行率99.03%。

具体资金执行情况说明如下：

①北京市朝阳区人民检察院信息化运维项目

2022年的运维服务分为两部分，一是从2022年1月1日起到2022年6月30日止的运维，二是从2022年7月1日起至2022年12月31日止的运维。前期本运维项目由中仪国际招标有限公司组织招标，北京华宇信息技术有限公司中标，2022年下半年运维延续合同。2022年6月30日及7月5日，朝阳检察院与北京华宇信息技术有限公司分别签订了《北京市朝阳区人民检察院运维服务合同补充协议》和《北京市朝阳区人民检察院运维服务合同》。两次合同金额分别为33万，共计66万。该项目已于2022年12月31日完成验收。

②机房精密空调及会议室运维

该项目由朝阳检察院委托中仪国际招标有限公司于2021年12月进行招标，最终由北京极光智讯信息科技有限公司中标。朝阳检察院于2021年12月与该公司签订《机房精密空调及会议室运维合同书》，合同金额为90750元。服务日期为2021年12月7日至2022年12月6日。该项目已于2022年12月31日完成验收。2022年12月7日朝阳检察院与北京柏彦新意办公设备有限公司签订《北京市朝阳区人民检察院机房精密空调及会议室音视频备品配件软件升级服务合同》，合同金额为91000元。

③检察专网连通

朝阳检察院本部和分部的检察专网连通为朝阳检察院和中国联通固定项目，按照合同约定属于自动续期，一年费用为32292元，实际产生费用为25434.29元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

根据该项目“项目支出绩效目标申报表”，该项目绩效目标设定为：保障朝阳检察院各项业务正常运转,更好的满足业务发展需要；保障朝阳检察院信息化系统运转安全性、有效性;保障朝阳检察院信息化系统运转质量，促进办公一体化，提高办公效率;提高检察公信力及社会影响。

2.阶段目标

顺利完成2022年朝阳区人民检察院信息化运维工作。保障朝阳人民检察机关检察业务应用系统的持续高效运行，做好以统一业务应用软件为核心的所有软、硬件系统的运行维护管理工作以及其他运维工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

（1）完成“信息化运维费”项目的绩效评价工作。

（2）规范财政资金的使用管理，提高财政资金的使用效益和效率。通过绩效评价促进项目单位树立绩效理念，加强项目论证和提高管理水平，保障和促进教育事业的发展。

（3）完善项目管理模式。通过绩效评价对项目管理模式在执行过程中存在的不足提出合理化建议，完善项目管理模式。

（4）为后续该项目的预算申报和实施提供借鉴。

2.绩效评价对象

绩效评价对象为“信息化运维费”项目。评价内容：从项目决策、过程管理、项目产出和效益四个方面评价项目绩效目标的设定情况、资金的投入使用情况、组织管理情况、绩效目标的实现程度及效果等。

3.绩效评价范围

绩效评价的范围主要包括以下几个方面：

（1）决策情况；

（2）资金投入管理和使用情况；

（3）相关管理制度办法的健全性及执行情况；

（4）实现的产出情况；

（5）取得的效益情况；

（6）其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，对项目决策、过程管理和产出及效益进行评价，全面、客观反映项目实施情况。具体说明如下：

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由朝阳检察院根据评价对象的特点组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

评价工作组接受委托后，根据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（[2020]2146）和“北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知”（以下简称“通知”）等文件规定，结合项目特点，确定了评价指标体系。

该项目指标体系满分100分，分为项目决策、项目过程、项目产出和项目效益4个一级指标。具体各级指标如表2所示。

表2 评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（15分） | 项目立项（6分） | 决策依据（3分） | 立项依据充分性（3分） | 项目决策依据充分（2.7[含]-3分） 项目决策依据比较充分（2.25[含]-2.7分）； 项目决策依据基本充分（1.8[含]-2.25分）； 项目决策依据不够充分（0-1.8分）。 |
|  |  | 决策程序（3分 | 立项程序规范性（3分） | 项目申报及审批程序科学、规范（2.7[含]-3分）； 项目申报及审批程序比较科学、规范（2.25[含]-2.7分）；； 项目申报及审批程序基本规范（1.8[含]-2.25分）； 项目申报及审批程序不够科学、规范（0-1.8分）。 |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性（3分） | 目标明确、主题突出（3分） | 整体目标明确、有效（2.7[含]-3分）； 整体目标比较明确、有效（2.25[含]-2.7分）； 整体目标基本明确、有效（1.8[含]-2.25分）； 整体目标不够明确、有效（0-1.8分）。 |
|  |  | 绩效指标明确性（3分） | 绩效指标细化、量化（3分） | 绩效指标明确、全面（2.7[含]-3分）； 绩效指标比较明确、全面（2.25[含]-2.7分）； 绩效指标基本明确、全面（1.8[含]-2.25分）； 绩效指标不够明确、全面（0-1.8分）。 |
|  | 资金投入（3分） | 预算管理（3分） | 预算编制科学性（2分） | 预算编制科学合理 （1.8[含]-2分)； 预算编制比较科学合理（1.5[含]-1.8分）； 预算编制基本科学合理（1.2[含]-1.5分）； 预算编制不够科学合理（0-1.2分） 。 |
|  |  |  | 预算编制的准确、细化（1分） | 预算编制准确、细化 （0.9[含]-1分)； 预算编制比较准确、细化（0.75[含]-0.9分）； 预算编制基本准确、细化（0.6[含]-0.75分）； 预算编制不够准确、细化（0-0.6分）。 |
| 项目管理（25分） | 资金管理（6分） | 资金到位（2分） | 资金到位率（2分） | 资金到位率90%[含]以上（1.8[含]-2分）； 资金到位率75%[含]以上（1.5[含]-1.8分）； 资金到位率60%[含]以上（1.2[含]-1.5分）； 资金到位率60%以下（0-1.2分）。 |
|  |  | 预算执行（2分） | 预算执行率（2分） | 预算执行与批复一致（1.8[含]-2分）； 预算执行与批复比较一致（1.5[含]-1.8分）； 预算执行与批复基本一致（1.2[含]-1.5分）； 预算执行与批复不一致（0-1.2分）。 |
|  |  | 资金使用（2分） | 资金使用合规性（2分） | 严格执行财务制度，会计核算规范（1.8[含]-2分）； 执行财务制度，会计核算比较规范（1.5[含]-1.8分）； 能够执行财务制度，会计核算基本规范（1.2[含]-1.5分）； 不执行财务制度，会计核算不规范（0-1.2分）。 |
|  | 组织实施（19分） | 组织机构（5分） | 组织建设（3分） | 组织管理机构健全，责任明确（2.7[含]-3分）；； 组织管理机构比较健全，责任比较明确（2.25[含]-2.7分）； 组织管理机构基本健全，责任基本明确（1.8[含]-2.25分）； 组织管理机构不够健全，责任不够明确（0-1.8分）。 |
|  |  |  | 组织分工、职责（2分） | 组织分工、职责明确（1.8[含]-2分）； 组织分工、职责比较明确（1.5[含]-1.8分）； 组织分工、职责基本明确（1.2[含]-1.5分）； 组织分工、职责不够明确（0-1.2分） |
|  |  | 制度建设（5分） | 管理制度建设（3分） | 管理制度健全、有效（2.7[含]-3分）； 管理制度比较健全、有效（2.25[含]-2.7分）； 管理制度基本健全、基本有效（1.8[含]-2.25分）； 管理制度不健全，基本无效（0-1.8分）。 |
|  |  |  | 方案编制（2分） | 项目实施方案或计划编制合理、具体（1.8[含]-2分）； 项目实施方案或计划编制比较合理，比较具体（1.5[含]-1.8分）； 项目实施方案或计划编制基本合理（1.2[含]-1.5分）； 项目实施方案或计划编制不合理（0-1.2分） |
|  |  | 过程控制（9分） | 制度执行有效性（3分） | 严格按项目管理制度组织实施（2.7[含]-3分）； 按项目目管理制度组织实施（2.25[含]-2.7分）； 基本按目管理制度组织实施（1.8[含]-2.25分）； 不按目管理制度组织实施（0-1.8分）。 |
|  |  |  | 方案实施（3分） | 严格按项目实施方案计划组织实施（2.7[含]-3分）； 按项目实施方案计划组织实施（2.25[含]-2.7分）； 基本按项目实施方案计划组织实施（1.8[含]-2.25分）； 不按项目实施方案会计划组织实施（0-1.8分）。 |
|  |  |  | 项目验收（3分） | 项目验收完整（2.7[含]-3分）； 项目验收比较完整（2.25[含]-2.7分）； 项目验收基本完整（1.8[含]-2.25分）； 未进行项目验收（0-1.8分）。 |
| 项目产出（30分） | 产出数量（10分） | 产出数量（10分） | 项目产出数量是否达到项目申报产出数量指标（10分） | 项目产出数量完全达到绩效目标（9[含]-10分）； 项目产出数量达到绩效目标（7.5[含]-9分）； 项目产出数量基本达到绩效目标（6[含]-7.5分）； 项目产出数量没有达到绩效目标（0-6分） |
|  | 产出质量（10分） | 产出质量（10分） | 预期目标完成的程度（5分） | 项目预期目标完成完全达到绩效目标（4.5[含]-5分）； 项目预期目标完成达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目预期目标完成基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目预期目标完成没有达到绩效目标（0-3分）。 |
|  |  |  | 预期目标完成的质量（5分） | 项目产出质量完全达到绩效目标（4.5[含]-5分）； 项目产出质量达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目产出质量基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目产出质量没有达到绩效目标（0-3分）。 |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性（5分） | 项目按照时间节点完成相关工作（5分） | 项目产出时效完全达到绩效目标（4.5[含]-5分）； 项目产出时效达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目产出时效基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目产出时效没有达到绩效目标（0-3分） 。 |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率（5分） | 预算控制是否符合成本效益原则（5分） | 项目产出成本完全达到绩效目标（4.5[含]-5.0分）； 项目产出成本达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目产出成本基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目产出成本没有达到绩效目标（0-3分）。 |
| 项目效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益（20分） | 系统故障及时维护率 | 系统故障及时维护率≥90%（17分[含]-20分） 系统故障及时维护率≥85%（14分[含]-17分） 系统故障及时维护率≥80%（11分[含]-14分） 系统故障及时维护率<80%（0分[含]-11分） |
|  |  | 服务对象满意度（10分） | 使用人员满意率（10分） | 服务对象明确，满意度高（9分[含]-10分）； 服务对象比较明确，满意度较高（7.5分[含]-9分）； 服务对象基本明确，满意度一般（6分[含]-7.5；分）；服务对象不够明确，满意度较低（0分[含]-6分）。 |
| 合计：100分 |  |  |  |  |

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较分析法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为完全达成年度指标、基本达成年度指标且有一定效果、部分达成年度指标、未达成年度指标且效果较差4档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

4.绩效评价标准

本次绩效评价采取评分和评级相结合的方式，具体分为4个等级：

综合得分90分（含）以上，绩效级别评定为优秀；

综合得分80分（含）-90分之间，绩效级别评定为良好；

综合得分60（含）-80分之间，绩效级别评定为中；

综合得分60分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程

1.基本情况

评价工作组接受委托后，根据 “通知”等文件规定，辅导、审核项目单位编写绩效自评报告；深入项目单位调研，了解项目情况；制定、细化项目评价指标体系；编制项目评价方案和专家工作手册，确定评价方法。

经过充分的前期准备，评价工作组于2023年5月11日组织了专家评价会。本次评价会专家组包括2名业务专家、1名财务专家、2名绩效管理专家。

评价组专家采用抽样、问询、复核方式详细了解了项目绩效执行情况，提出了有关意见，并详细填写了《专家评价书》。

根据专家组综合意见，评价工作组出具了“信息化运维费”《专家意见汇总书》和《绩效评价报告》以及相关附件，并上报提交给朝阳检察院。

2.评价组织实施

绩效评价工作过程主要分为准备评价阶段、实施评价阶段、评价报告撰写三个阶段。

准备评价阶段：

（1）明确评价依据、任务、时间、人员等事项。

（2）制定评价工作方案。评价工作组根据“通知”要求，制定评价组工作方案。

（3）组织针对性培训，评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

（4）评价工作组对项目单位按要求填制的《绩效目标表》进行审核确认，对绩效目标的明确性和合理性进行分析和判断。对于缺少明确性和合理性、或绩效目标缺少详细内容的，评价工作组应辅导项目单位，按照绩效目标的确定原则，重新拟定绩效目标，并配合项目单位撰写绩效报告。

实施评价阶段：

（1）开展调研，收集评价资料。按照北京市财政局制定的《项目绩效评价资料准备清单》，评价工作组人员赴项目单位调研，收集相关评价资料。

（2）审核资料。评价工作组在规定时间内按要求对各单位提交的绩效报告和所收集相关材料的完整性和真实性进行复核。

（3）遴选业务专家，组成专家评价工作组。

（4）进一步研究制定指标体系。评价工作组根据项目实际情况，会同专家和项目单位细化评价指标，明确指标权重和评价标准，制定项目指标体系。

（5）编制专家资料手册，准备专家评价会议所需材料。

（6）召开专家评价会。

评价报告撰写阶段：

（1）与项目单位沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

（2）协助做好此次评价后续工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目立项依据合理，总体绩效目标较明确，管理较规范，项目实施效果较为显著。该项目得分和级别评定情况如下：

| 评价内容 | 该项分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 11.28 |
| 项目管理 | 25 | 19.84 |
| 项目产出 | 30 | 26.46 |
| 综合效益 | 30 | 25.42 |
| 总计 | 100 | 83 |
| 绩效级别评定 | 良好 |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1．项目立项分析

结合朝阳检察院信息化建设情况和运维工作需求，编制完成了该项目可行性报告。根据市财政局预算申报要求，经党组会议审议通过本项目立项，预算申报78.4万元。

评价分析认为，该项目决策依据充分，决策程序科学、规范。按照部门预算编制通知等相关要求，组织开展立项并申报部门预算，符合全面预算绩效管理需求。但相关过程研讨论证情况说明不足，具体内容确定依据支撑不足。

2.项目目标分析

（1）目标合理性分析

该项目按照朝阳检察院的总体工作部署，设置了较为明确的总体目标，总体目标设置较为合理。

（2）目标细化程度分析

项目设置了明确可行的绩效目标，对各项指标的量化程度较高。但个别绩效指标细化程度不够，如：对设备情况、具体运维内容以及关于各类运维记录、报告等未做具体说明和要求。

3.资金投入分析

项目按类编制了预算，将项目预算根据项目内容分为了三部分，预算编制较为科学、准确，但细化不足，每项内容额度的测算依据和评审情况缺乏相关材料支撑。

（二）项目过程情况

1.项目资金管理

该项目预算申报78.4万元，实际批复资金78.4万元，批复率100%。实际支出77.64万元，执行率99.03%，执行率较高。

项目单位制定了较为完善的财务管理制度，如：《北京市朝阳区人民检察院财务请款报销流程》、《北京市朝阳人民检察院相关费用报销标准》和《北京市朝阳区人民检察院大额资金支出管理办法》等，有力保障了资金使用的合规性。查看凭证发现，项目单位执行财务制度较好，会计核算较为规范。

评价分析认为，该项目资金管理制度较为完善，项目资金根据预算支出计划执行，严格按照朝阳检察院内部控制制度执行，财务记账较为规范，支出凭单、发票等附件较为齐全。未发现资金挪用等严重违规情况。

2.项目组织实施

（1）项目招投标情况

# 信息化运维项目：项目依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》实施。2021年7月，朝阳检察院第九检察部和办公室（行政事务管理局）从政府采购网上选出三家招标代理机构进行比选，分别是中仪国际招标有限公司、中机国际招标有限公司、国讯招标集团有限公司。两部门派员共同参加采购小组评审工作，经过对三家公司提交的响应文件以及各方面情况的打分，评选出中仪国际招标有限公司代理朝阳检察院信息化运维项目招标工作。7月26日，项目单位向院领导汇报该项目情况，并申请与该公司签订代理合同。7月28日，与中仪国际招标有限公司签订《政府采购委托代理协议》，由其组织运维项目的招标工作，最终由北京华宇信息技术有限公司中标，后续签订《北京市朝阳区人民检察院运维服务合同补充协议》和《北京市朝阳区人民检察院运维服务合同》。

# 机房精密空调及会议室运维项目：机房精密空调及会议室运维项目由朝阳检察院经过询价，最终与北京柏彦新意办公设备有限公司签订《北京市朝阳区人民检察院机房精密空调及会议室音视频备品配件软件升级服务合同》。

检察专网连通运行项目：该内容为朝阳检察院和中国联通固定项目，按照合同约定属于自动续期，一年费用为32292元。

（2）项目调整情况

本项目未作调整。

（3）项目具体实施

按合同要求，由运维服务外包提供商统一派驻现场驻地运维人员，并按照合同规定的相关运维要求展开运维服务工作。

（4）项目验收情况

本项目已于2022年年底依据合同完成了运维目标，并通过了朝阳检察院的验收工作。

评价分析认为，项目管理程序基本规范，但验收资料的规范性略显不足。

3.项目管理情况

按照北京市检察院要求，项目单位以国内、外IT服务管理标准和实践为理论依据，以“体系化”的思路构建一整套行之有效的“持续改善机制”，以服务为导向，构建符合朝阳人民检察院运维管理服务需求的高效、规范的服务管理体系。主要管理措施包括：构建统一的信息化运维服务管理模式，实现基础设施综合服务统一管理；建立统一灵活的运维服务平台，提供全面、有序、清晰的优质服务；融入ITIL/ISO 20000标准和规范进行设计，保障运维服务工作的流程化、规范化和合理化，基础设施综合运维服务管理体系达到ISO 20000标准要求；应用先进的科学技术工具，开展主动服务管理。

评价分析认为，该项目管理措施较为科学，有效保障了项目绩效目标的实现，但过程管理资料归集不足，作为延续性项目，对服务商的日常运维行为缺乏统一、规范的要求。

（三）项目产出情况

经考核确认，截至2022年12月底，朝阳检察院各信息化系统均运行稳定，未发生网络安全事件，项目绩效指标均按计划完成,运维效果较显著,基本完成了绩效目标。

具体绩效指标完成情况如表3所示。

表3信息化运维费项目绩效指标完成情况对照表

| 子项目名称 | 评价指标 | 实际值 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算机、网络、会议系统运维（本院） | 系统正常使用率 | 100% | ≥99.5% |
|  | 问题响应率 | 100%（281/281） | 100% |
|  | 问题解决率 | 100%（281/281） | ≥95% |
|  | 造成重大影响次数 | 0次 | 0次 |
|  | 驻场平均响应时间 | 7分钟 | ≤10分钟 |
|  | 非驻场平均响应时间 | 0小时 | ≤6小时 |
| 机房精密空调运维及会议室运维项目 | 巡检次数 | 3次 | ≥3次 |
|  | 系统正常使用率 | 100% | ≥99.5% |
|  | 问题响应率 | 100%（0/0） | 100% |
|  | 问题解决率 | 100%（0/0） | ≥95% |
|  | 系统平均无故障时间 | 8760小时 | 3000小时 |
|  | 造成重大影响次数 | 0次 | 0次 |
|  | 非驻场平均响应时间 | 0小时 | ≤6小时 |
| 检察专网连接 | 系统正常使用率 | 100% | ≥99.5% |
|  | 问题响应率 | 100% | 100% |
|  | 问题解决率 | 100% | ≥95% |
|  | 系统平均无故障时间 | 8760小时 | 3000小时 |
|  | 造成重大影响次数 | 0次 | 0次 |

在朝阳检察院党组的领导下，在第九检察部全体同志的努力工作下，2022年度项目达到了阶段性目标。各类信息化系统在良好的运维保障，均未发生重大故障，有力的保证了朝阳检察院各项工作的顺利开展。

截至2022年12月31日，年度工作任务实施完毕。

评价分析认为，该项目绩效目标完成情况较好，项目质量控制措施较到位，项目产出质量较好；项目基本按照实施计划开展工作，产出时效符合绩效目标。从现有材料看，机房精密空调运维及会议室运维项目，运维次数仅3次，具体运维内容限定不明确情况下，实际支出9.1万元，成本控制有待加强。

（四）项目效益情况

1.产出效益分析

该项目产出效益较好，通过该项目的实施，全力保障了各软硬件系统的安全稳定运行，全年未发生机房环境及网络系统的重大安全事故。

此外，信息化运维工作的有序开展，对朝阳检察院检察工作起到如下推动作用。

（1）成为朝阳检察院科技强检的重要支撑，当前，最高人民检察院、北京市人民检察院都大力提倡科技强检，一大批高新信息化系统投入应用，良好的运维工作必然对系统的稳定性、安全性起到了关键作用，从而为朝阳检察院科技强检工作起到了重要的支撑作用。

（2）成为朝阳检察院司法改革的有力推手，检察工作已进入司法责任制改革、以审判为中心的诉讼制度改革和国家监察体制改革的改革叠加期，检察机关的内设机构以及人员职责变动范围广、变化大，需要在各类信息化系统中进行相应的修改工作，运维工作快而准的执行了各类修改需求，有力的助推了朝阳检察院的各项改革进程。

评价分析认为，该项目按照预期计划，完成了年度绩效目标，产出效益较好。但反映产出效益的各类支撑材料不够完备。

2.满意度分析

该项目未有效开展满意度调查。

五、主要经验及做法、存在的问题分析

（一）主要经验及做法

该项目注重加大运维团队建设的力度，随着自身信息化发展的需求的不断增多，逐步提高运维服务的支出。

此外，针对不同类型的运维对象，单独开展招投标，选择不同的供应商，避免了打包采购可能带来的部分内容的运维专业性不够的问题。

（二）存在的问题分析

1.绩效指标填报欠规范。绩效指标设置范围不够完备、细化不足。项目立项环节的绩效指标未对各类运维内容分类填报，绩效目标与绩效指标的匹配性不足；数量指标不够具体明确，难以体现具体运维任务，如：运维记录、月度报告等未说明。缺少成本指标和社会效益指标，以系统故障率代替经济效益指标不够合理。

2.项目过程管理精细化不足，缺少实施方案。缺乏从项目管理角度制定完备的实施方案。关于项目开展过程中各相关主体的职责分配、阶段任务和责任人、运维方式、质量监督方式、沟通协调机制、质量规范、风险评估、中期考核、终期验收等事项筹划不够细致。过程管理相关材料留痕、归档不够。作为项目主体责任方，对被委托单位的监督管控管控资料不充分、运维服务的验收工作资料过于简单，项目单位的主体责任履行情况不够清晰。

3. 采购管理欠规范，合同管理不够严格。根据项目单位提供的《北京市朝阳区人民检察院运维服务合同补充协议》将维护期由2021年12月30日延长至2022年6月30日止，补充合同签约日期为2022年6月23日，合同签订日期严重滞后于项目执行起始日期。此外，对于补充协议和续签行为，未提供相关招投标材料以及续签审批手续文件，欠规范。

4.绩效成果和效益完成情况总结不够，支撑材料不足。项目各类绩效材料不够完备，各项指标完成情况缺少资料支撑。验收仅为技术性验收，缺少项目总结，不利于后续年度该项目工作质量的稳步提升。

5.未有效开展服务对象满意度调查。提供了“运维服务满意度调查表”，对各子项目的满意度反映不充分。

六、有关建议

1.对于经常性项目和日常运维工作，为提高年度运维质量的不断提升，降低运维成本，建议项目单位事前加强对各类运维对象年度运维内容、运维方式、具体运维措施、管控措施、组织管理等相关事项进行研讨论证，提高决策程序的科学性。

2.科学填报绩效指标申报表，规范设定绩效指标，提高项目验收和采购验收的可考核性，保障项目实施质量。建议项目单位结合项目内容类型的不同，设定不同的绩效指标，而非仅仅设置维护设备的数量，否则运维的深度、质量均难以考核。此外，作为委托性项目，需要将委托具体内容和要求列入绩效指标。

3.加强过程管理，制定完备的实施方案。首先，应要求各子项目（不同运维事项）服务商提供明确的运维方案；其次，除服务商提供的运维技术方案外，建议从项目管理主体角度重视项目管理实施方案的编制，事先详细编制实施方案，明确项目开展各相关主体的职责分配、阶段任务和责任人、运维方式、质量监督、质量规范、风险评估、监督检查等事项，便于指导后续项目开展，保障项目执行质量。

4.加强合同管理，降低合同风险。建议项目单位根据本项目的特点提前落实前期准备工作，避免合同倒签等问题的出现。

5.加强项目档案管理，规范过程管理和绩效成果支撑材料的归集要求，做好资料搜集、整理、归档、备查。

6.有效开展满意度调查，特别是对于使用用户。满意度调查因涵盖所有运维内容，问卷抽样应涵盖各类用户群体。

七、其他需要说明的问题

无

附件

1.指标体系及打分情况表

2.专家意见汇总书

3.专家及评价工作组情况表