部门整体绩效评价报告

实施部门：  北京城市副中心工程建设管理办公室

项目名称：       2022年部门整体绩效评价

北京城市副中心工程建设管理办公室

2023年5月

目 录

一、部门概况	1

（一）机构设置及职责工作任务情况	1

（二）部门整体绩效目标设立情况	2

二、当年预算执行情况	3

三、整体绩效目标实现情况	3

（一）产出完成情况分析	3

（二）效果实现情况分析	5

四、预算管理情况分析	7

（一）财务管理	7

（二）资产管理	8

（三）绩效管理	9

（四）结转结余率	9

（五）部门预决算差异率	10

五、总体评价结论	11

（一）评价得分情况	11

（二）存在的问题及原因分析	12

六、措施建议	13

2022年部门整体绩效评价报告

为强化预算绩效管理机制，规范财政支出管理，增强部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）、《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》等文件精神，北京城市副中心工程建设管理办公室（以下简称“副中心工程办”）委托北京和兴会计师事务所组建绩效评价工作组，对2022年部门整体进行绩效评价，形成本报告。

# 一、部门概况

## （一）机构设置及职责工作任务情况

1.主要职能

副中心工程办作为北京行政副中心行政办公区的建设主体，承担业主职责。其主要职责是：负责统筹协调行政办公区的规划建设等相关工作；编制行政办公区工程建设总体进度计划，并组织实施；协调政府有关部门依法对工程建设实行审批；负责工程招投标组织、合同签署工作，监督工程建设相关资金的使用管理；负责工程建设的信息统计，档案管理工作；协调工程周边环境整治，协调解决工程建设中出现的问题。

2.机构情况

副中心工程办设置15个内设机构，具体是：综合部、财务审计部、招标合同预算部、规划设计管理部、工程建设管理一部、工程建设管理二部、工程建设管理三部、工程质量管理部、建材科技部、安全生产管理部、保障性住房建设协调部、公共服务配套建设协调部、交通基础设施建设协调部、市政和生态环境建设协调部、信息化建设协调部。

3.人员情况

根据京编办复〔2022〕1号文件，副中心工程办工作人员数量152名，核定内设机构处级领导职数17正31副。工作人员由相关部门抽调、通州区借调和面向社会公开招聘组成。抽调、借调机关事业单位人员115人，实行集中办公，保留原身份不变；面向社会公开招聘人员28名，1名返聘人员，实行劳动合同制，按企业化管理。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

2022年度，副中心工程办部门整体支出绩效目标设置为：严格遵循各项财经制度的相关要求，严肃预算管理，科学合理用好各项资金，保障副中心工程办机关运行需求，厉行节约，努力压减一般性支出，降低单位运行成本和预算总体规模，在规定范围内合理使用资金，提高资金使用效益。

1.依法合规为副中心建设项目提供咨询服务和智力支持。

2.公务用车、公务招待以及公务出国费用与2021年相比，做到只减不增。

3.做好人员经费和招聘计划，保障人员工资和社保、公积金等费用按时、足额缴纳。

4.对2022年相关项目进行绩效评价，落实项目绩效评价管理要求。对2021年拟申报2022年部分预算项目按要求进行事前评估。

5.2022年末，一般性支出金额控制在市财政调控使用范围内。

绩效评价表明，副中心工程办绩效目标设立依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合北京市委、市政府的指示要求，符合工程办工作实际，与单位职能相适应，与预算资金投入相匹配。

# 二、当年预算执行情况

副中心工程办2022年全年预算数353,731.96万元，其中，基本支出预算数898.79万元，项目支出预算数352,833.17万元（其中基本建设类项目351,668.43万元），其他支出预算数0.00万元。资金总体支出234,125.84万元，其中，基本支出746.80万元，项目支出233,379.04万元（其中基本建设类项目232,314.77万元），其他支出0.00万元。年末结转和结余119,606.12万元，预算执行率66.19%。

# 三、整体绩效目标实现情况

## （一）产出完成情况分析

副中心工程办在项目实施过程中，根据各项目实际细化、分解了各个项目的绩效指标，对项目的预期产出、预期效果，进行了科学设定，使得各项指标指向明确、细化量化、合理可行。截至2022年12月31日，16个项目中除《因公出国》项目因疫情影响未实施外，其他15个项目基本完成了产出指标设定值。

1.产出数量

（1）副中心工程办2022年度基本支出开支898.79万元,保障了办公经费和社招人员的工资支出，现有经费规模能够保障机关日常办公和各部门正常运转。

（2）副中心工程办2022年度共申请一级项目16个，实际实施15个（《因公出国》因疫情原因没有实施），其中6个项目设置了数量指标7个，指标值完成率总体为97.78%。

2.产出质量

2022年度实施的15个项目，设置质量指标共26个，指标值完成率总体为99.6%。从列入重点绩效评价的房产测绘登记、档案数字化及其整理2个项目看，质量指标完成情况良好。

3.产出进度

2022年度实施的15个项目，根据时间进度要求设置时效指标共9个，指标值完成率总体为100%。2022年大部分项目按照计划实施到位，部分年中追加项目跨年度继续实施。

4.产出成本

在项目实施过程中，坚持过紧日子的思想，树立成本效益意识，通过规范政府采购、强化项目管理等方式，严格控制各项财政成本支出，成本指标完成率总体达到99.83%，各项目均未出现超支现象。

## （二）效果实现情况分析

1.经济效益

副中心工程办的预算投入，主要产出为公共服务，以社会效益为主，但也同时兼顾到经济效益，采取多种措施，降低经济成本。通过开展一期工程预审计，实行二期工程限额设计和限额施工，根据概算批复情况对各专业进行多轮优化，确保工程建设成本可控，不超概算。

2.社会效益

通过项目实施，取得了显著的社会效益。圆满完成行政办公区一期工程竣工交用，二期顺利推进。截至2022年12月底，副中心工程办2022年共完成固定资产投资33.5亿元，其中完成建安投资31.66亿元，占年度总投资任务的114.65%。

行政办公区二期全面进入室内装修和机电安装阶段。东南组团各标段幕墙已全部封闭封围，二次结构砌筑全部完成，华清地热二级站、京能屋面光伏进场施工。六合村地块C0305、C08项目已实现外立面亮相，二次结构基本完成，第二批搬迁入驻单位全部完成对实施方案的书面确认，正抓紧组织室内装修施工的前期准备工作。

文化教育项目、医疗卫生项目、六合村住房项目、水电市政基础设施配套等取得新进展、新突破，国企总部项目全部实现开工建设。

3.环境效益

项目实施坚持绿色建筑设计标准，绿色文明施工，提升绿色建筑品质和能效。副中心工程办制定发布了《创建绿色建筑的指导意见》并规范了《绿色建筑标识申报材料清单》；开展零能耗、零碳排和近零能耗建筑的建设实践，东南组团“双零”展览馆、“近零”会议楼建成后将成为全国首个钢结构+全幕墙系统的零能耗建筑，填补国内工程空白。六合村住房项目（0701 街区）中深层地热供暖落地应用，进入实质施工，环境效益十分明显。

4.可持续性影响

坚持百年大计、质量为本，不断提升建设管理水平。一是聚焦重点领域，出台技术规范。印发《北京城市副中心行政办公区工程建筑、设备专业设计标准指导意见（试行）》，统一了二期工程各标段技术标准设置。发布了《北京城市副中心行政办公区机电工程抗震支吊架技术指南》《北京城市副中心行政办公区工程恒温恒湿空调等19项机电设备技术规格书（试行）》。二是实施重点监造，保障建材品质。全年开展驻厂监造3609人日，监造混凝土8.5万方，监造石材12.7万方。三是加强督促检查，消除隐患风险。通过检查发现并限期整改各类安全隐患及问题1500余项。引入第三方专业机构配合定期开展安全生产、绿色施工、高处作业、临时用电、起重机械、消防作业、脚手架操作等综合和专项检查，提出合理化建议和整改意见550条，全部限期整改到位。

5.服务对象满意度

副中心工程办结合整体工作部署和业务推进情况，做好预算资金的使用和管理工作，准确把握政策口径，坚持“一盘棋”的工作理念，切实提升预算编制和预算执行的管理水平。从满意度调查情况看，服务对象满意达到90%以上。

# 四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

1.财务管理制度健全性

完善制度建设及时修订内控手册。2022年，修订了《北京城市副中心工程建设管理办公室内部控制手册》，建立健全内控管理长效机制；全年召开10次内部控制评估小组专题会，推动完善了2项内控制度，优化6个工作流程，提高内控工作运行效率。结合工作实际制订《北京城市副中心工程建设管理办公室公务卡管理办法（试行）》《基本建设项目竣工决算及竣工财务决算实施办法》制度，修订并印发《北京城市副中心工程建设管理办公室建设工程结算预审计办法》，为各项财务工作顺利开展提供了制度支持。

2.资金使用合规性和安全性

为确保资金使用的合规性和安全性,实行统一领导、分级管理、授权审批的预算管理体制。认真落实预算、采购、资产、工程、合同等管理制度，严格资金支付审核手续，要求主责部门遵循“先审后批”的原则，按规定填写资金申领单据，加强信息核对，履行审批程序，确保资金使用规范有序、资金拨付准确及时；加强资金跟踪监管，设立资金支付台帐，动态监控项目余额，监督各项目资金使用及支出进度，避免资金超付现象。签订资金监管协议，持续做好资金监管，保障资金安全高效使用。以内审为手段，检查工程结算资料的完整合规，确保工程资料与工程进度同步规范归集，提高工程建设管理水平；以预审计为前提，为结算工作“量好尺、把好关”，构建了工程办整体财务管理体系。结合二期工程建设进展，外聘第三方中介机构实施东南组团项目、六合村项目、C1房建项目、C5项目等工程结算预审计，全程跟踪把控预审计工作质量。全年预审计项目14个，送审额达42.6亿元，预审计金额调整率为3.85%，为工程结算起到了“体检”的作用。

3.经费保障及时性

副中心工程办2022年到位财政资金35.37亿元，其中：建设资金共35.16亿元，部门预算资金0.21亿元。财务审计部在收到主责部门支付申请后,第一时间核对相关信息，联系主责部门填写资金申领单据，同时对核查发现的问题及时退回并提出修改意见，确保资金拨付准确、及时，为有序推进一期工程结算、二期工程顺利建设以及部门运行奠定了坚实的基础。

4.会计基础信息完善性

按照会计核算办法要求，认真做好会计基础信息的建立及完善工作。绩效评价中查阅了财务部门的会计账套、2022年部门决算、2022年财务报告，以及重点项目的记账凭证等会计基础信息资料。财务部门会计记账账套数据清晰、完善，账目记载准确，账簿和会计报表勾稽关系相互对应，决算报表和财务报告符合要求，报销附件规范，原始凭证要素齐全。为做好预算管理、绩效管理提供了真实、完整的基础信息资料。

## （二）资产管理

截至 2022年12月31日，副中心工程办资产总额2,626,547.19万元，其中包括流动资产170,647.36万元，非流动资产2,455,899.83万元。非流动资产包括固定资产净值1,459,686.65万元，在建工程995,889.07万元，无形资产净值324.11万元。单位固定资产原值较上年新增1722167.98万元，无形资产原值增长124.73万元。

资产管理实行统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。各部门确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等。财务审计部负责资产价值核算，登记固定资产账。综合部负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产按规定购置；负责本单位资产的分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督工作,设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收，未通过验收的不合格资产不得接收。科学合理做好资产配置，加强资产的日常管理维护，充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础保障作用。

## （三）绩效管理

北京城市副中心工程建设管理办公室高度重视预算绩效管理工作，按照全面实施预算绩效管理要求，将绩效理念融入预算编制、执行、监控全过程，实现预算与绩效有机融合，着力构建绩效目标管理、事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用的预算管理体系。

2022年，按照《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号），对2021年度项目支出全面进行绩效自评。共汇总项目支出绩效自评表9份，9个一级项目评价等次全部为“优”。同时，抽取预审计服务、工程总承包咨询服务2个项目进行部门绩效评价。经第三方机构评价，预审计服务项目综合得分97.6分，评定等次为“优”；工程总承包咨询服务项目综合得分95.1分，评定等次为“优”。

2023年，按照《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》，由财务审计部牵头，相关处室和项目单位对照绩效目标，梳理项目资料，归集产出成果，逐一填写上报《项目支出绩效自评表》。在此基础上进行审核汇总，全方位把握部门整体预算执行、绩效目标实现和预算管理情况，共汇总项目支出绩效自评表16份（含2个涉密项目）。同时，引入第三方机构协助开展房产测绘登记、档案数字化及其整理等2个项目进行部门评价，掌握项目实施情况和产出效果，促进绩效目标落实。

## （四）结转结余率

本年末结转结余资金119,606.11万元（其中：基本支出结转151.99万元，项目支出结转和结余119,454.12万元）。结转结余率33.81%。

资金结存主要原因：一是部分基建项目资金到账时间较晚，按规定可以结转使用一年；二是基建项目预留部分资金用于2023年初农民工工资及安全文明施工费支付；三是受项目建设情况复杂，施工调整，大开间、信息化项目立项晚等因素影响，部分房建工程的施工进度缓慢。

## （五）部门预决算差异率

从收入看，2022年年初预算数207,278.28万元（其中基本支出1,107.86万元，项目支出206,170.42万元），全年预算数353,731.96万元（其中基本支出898.79万元，项目支出352,833.17万元）。2022年全年收入总计比年初预算收入增加146,453.68万元，增长70.66%。

从支出看，支出决算数234,125.84万元（其中基本支出决算数746.8万元，项目支出决算数233,379.04万元）。支出决算数比年初预算收入207278.28万元增加26847.56万元，增加12.95%。

支出预算数与决算数比，差异原因主要是因为副中心工程办的大部分资金为行政办公区基本建设资金，实际拨付金额由相关市级单位批复下达资金计划，纳入本年决算。

# 五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

经过综合评价，副中心工程办2022年度部门整体支出绩效评价综合得分93.00分，评定等次为“优”。

北京城市副中心工程建设管理办公室

部门整体支出绩效评价得分表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况 | 20.00 | 13.20 |
| 整体绩效目标实现情况 | 60.00 | 59.80 |
| 预算管理情况 | 20.00 | 20.00 |
| 总分合计 | 100.00 | 93.00 |
| 评定等级 | 优 |  |

绩效评价表明，副中心工程办围绕部门职能和年度工作任务抓好项目实施，决策依据充分，决策过程规范；预算执行良好，绩效管理有力；产出成果明显，社会效益显著；实现了2022年部门整体绩效目标。

1.在运行保障方面，积极做好机关运行经费保障，做好人员经费和招聘计划，按时、足额保障人员工资和社保、公积金等费用缴纳。2022年开支人员经费613.4万元，公用经费133.4万元，在厉行节约、降低办公成本的基础上，较好地保障了机关正常运转。

2.在经费管理方面，2022年“三公”经费支出4.33万元，比上年减少5.40万元。培训费支出1.26万元，比上年减少2.55万元。会议费支出0万元，比上年减少0.9万元。主要因为受疫情影响，培训、会议等均转为线上召开形式。总体上“三公”经费、会议费、培训费等控制在较低水平。

3.在成本控制方面，2022年末，一般性支出金额控制在市财政调控使用范围内。在项目实施过程中严格落实政府采购制度，强化项目管理，控制项目成本，节约财政资金。2022年基本支出和项目支出均控制在预算批复数内，15个项目均未出现超支现象。

4.在绩效管理方面，全面开展绩效评价和事前评审工作，组织各部门对项目支出进行绩效自评，聘请会计师事务所对重点项目进行绩效评价，落实项目绩效管理要求。对2021年拟申报2022年部分预算项目按要求进行事前评估。通过评价，增强各部门支出责任和效率意识，提高项目管理水平和资金使用效益。

5.在咨询服务方面，依法合规为副中心建设项目提供咨询服务和智力支持，根据工程建设需要，在工期进度、技术方案、成本控制、新技术应用研究等方面组织专家提供专业指导和技术支持，全年组织71次专家咨询活动，出具20份安全评比评估报告，保证工程建设质量和施工安全。

## （二）存在的问题及原因分析

绩效指标设置需要进一步完善

部分项目绩效指标设置量化不足。《房产测绘登记》《副中心智慧建造平台云服务租用项目》《OA系统升级改造》《档案整理及其数字化工作》等9个项目需要设置数量指标。

# 六、措施建议

（一）决策方面

进一步提升预算编制的科学性、规范性和准确性，减少预算追加、调剂等现象。细化预算内容，明确测算依据，加强重点项目可行性研究及专家咨询论证，确保技术方案的科学性和合理性。

（二）管理方面

进一步加强对项目管理、产出、效果的总结，及时归集各项资料，统计汇总业务及管理数据，建立项目档案，对预算申请、实施方案、绩效目标、过程管理、项目验收等方面的资料，进行系统梳理、完整归集。

（三）绩效方面

进一步将绩效理念融入到各项工作之中，促进部门绩效管理水平不断提高。从绩效目标申报、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等方面，对部门预算绩效实现全过程管理，提炼核心绩效指标，为加强项目管理提供有力抓手。

附件：2022年部门整体绩效评价指标体系评分表

2023年5月22日

附件

| 2022年部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 预算数 （万元） | 执行数 （万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 353,731.96 | 234,125.84 | 66.19% | 20 | 13.2 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
|  | 基本支出 | 898.79 | 746.80 | 83.09% |  |  |  |  |
|  | 项目支出 | 352,833.17 | 233,379.04 | 66.14% |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出数量 | 计划完成率100% | 97.98% | 30 | 7.8 | 产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
|  |  | 产出质量 | 计划完成率100% | 99.6% |  | 8 |  |  |
|  |  | 产出进度 | 按时完成率100% | 100% |  | 6 |  |  |
|  |  | 产出成本 | ≤预算控制数 | ≤预算控制数 |  | 8 |  |  |
|  | 效果（30） | 经济效益 | 优 | 优 | 30 | 5 | 经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
|  |  | 社会效益 | 优 | 优 |  | 8 |  |  |
|  |  | 环境效益 | 优 | 优 |  | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 优 | 优 |  | 7 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 优 | 优 |  | 5 |  |  |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 优 | 优 | 1 | 1 | 财务管理制度健全性:部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 优 | 优 | 2 | 2 | 资金使用合规性和安全性:部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 优 | 优 | 1 | 1 | 会计基础信息完善性:部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 优 | 优 | 4 | 4 | 资产管理规范性:部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 优 | 优 | 4 | 4 | 绩效管理情况:考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
|  | 指标 | 2021年 |  | 2022年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
|  | 结转结余率（4） | 29.41% |  | 33.81% | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
|  | 部门预决算差异率（4） | —— |  | 12.95% | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |