项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政务云租用及网络安全运维 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权局本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 柴琛 | | | | | 联系电话 | | 88011166 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 486.59 | 486.59 | | 486.392386 | | 10 | | 99.96% | | 9.96 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 486.59 | 486.59 | | 486.392386 | | - | | 99.96% | | - |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障北京知识产权局网站正常运行；保障保护中心信息平台系统正常运行；保障促进局服务平台正常运行；保证北京市海外知识产权公共服务平台正常运行；保障北京市知识产权资助金管理系统正常运行，保障北京知识产权公共信息服务平台系统安全稳定运行。 | | | | | | 完成了本年度各项工作，保障平台系统和网站内容安全稳定运行。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用的政务云系统数量 | | | =4个 | 4个 | 15 | | 15 | |  | |
| 安全运维数量 | | | =2项 | 2项 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 系统故障率 | | | ≤5% | 2% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 租用期限 | | | =12个月 | 12个月 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 安全运维费用 | | | ≤235.27万 | 235.072386万 | 10 | | 10 | |  | |
| 云租用费用 | | | ≤251.32万 | 251.32万 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 对部门业务或整体 事业发展的正面影响 | | | 优良中差 | 优 | 10 | | 9 | | 符合要求，尚有提升空间 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.96 | |  | |