北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门    北京市重大项目建设指挥部办公室

项目单位    北京市重大项目建设指挥部办公室

项目名称      计算机终端及网络设备运维费

评价单位    北京市重大项目建设指挥部办公室

参与评价

北京智联恒通咨询有限公司

中介机构

二○二四年五月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等	5

（三）绩效评价工作过程	9

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	10

四、绩效评价指标分析	10

（一）项目决策情况	10

（二）项目过程情况	13

（三）项目产出情况	13

（四）项目效益情况	14

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	16

（一）主要经验及做法	16

（二）存在问题及原因分析	17

六、有关建议	18

七、其他需要说明的问题	19

- 北京市重大项目建设指挥部办公室

- 计算机终端及网络设备运维费

- 项目支出绩效评价报告

为进一步加强财政支出管理，合理配置财政资源，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及北京市财政局《关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》等有关要求，北京市重大项目建设指挥部办公室（以下简称市重大项目办）组织成立了绩效评价工作组，配合第三方专业机构（北京智联恒通咨询有限公司）对市重大项目办2023年“计算机终端及网络设备运维费”项目了开展绩效评价，并形成评价报告。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.立项背景

近年来，随着信息化工作的迅猛发展，市重大项目办已经逐步建立起一套完善的信息化支撑体系，显著提升了内部办公效率。然而，随着业务量的不断增长和业务复杂性的日益提高，对办公网络的可用性和安全性要求也日趋严格。因此，加强网络与信息化运行保障和维护工作变得尤为重要。

在审视当前的网络安全运维工作现状后，市重大项目办发现信息安全运维工作仍有待进一步强化。为了确保办内业务系统与办公网络能够安全、稳定地运行，必须全面落实各项安全管理制度，并引入专业的信息安全运维措施。

通过本次立项，旨在构建一个更为坚固的信息安全防线，为市重大项目办的各项业务提供强有力的技术支撑和保障，确保在信息化快速发展的同时，各项工作的安全稳定运行。

2.主要内容

本项目涵盖以下几个核心内容：

①涉密与非密终端运维：项目团队负责148台外网终端、42台非密外设、17台涉密终端和31台涉密外设的日常运维工作。包括设备的网内接入、调试、故障排查等，旨在确保这些设备能够持续、稳定地运行，为市重大项目办的日常办公提供有力保障。

②客户端安全软件维护：定期对10余类涉密和2类非密安全软件进行巡检，确保软件能够正常运作，并及时更新病毒防治系统的特征库，以应对不断变化的网络安全威胁，保障系统安全。

③终端安全自查工作：在2023年2月至3月期间，对17台涉密计算机、31台涉密外设、148台非密终端计算机和42台外设进行全面的保密安全检测。通过这一工作，及时发现并整改潜在的安全问题，提升系统的安全性。

④漏洞扫描工作：为确保系统的稳固性，在2023年进行两次漏洞扫描，针对3个关键应用系统，深入分析存在的漏洞隐患，并提出相应的整改建议。在完成建议的整改后，对系统进行加固，以抵御潜在的网络攻击。

⑤渗透测试工作：为模拟真实环境下的网络攻击，在2023年进行一次全面的渗透测试。通过模拟黑客攻击，发现系统中的安全隐患，提出具体的整改建议。在完成整改后，进行加固验证，以确保系统具备更强的安全防护能力。

3.项目实施情况

本项目由秘书行政处作为主要实施部门，负责年初项目预算的申报和项目执行，财务预算处汇总全办部门预算后统一报办党组审议，审议通过后，上报至北京市财政局，并顺利获得批复。

为确保项目服务质量，严格按照《 市重大项目办政府采购管理办法》的相关规定，组成比选小组，通过内部比选的方式选取服务商，经对多家服务商的综合评估，最终选定北京安信天行科技有限公司作为是重大项目办的合作伙伴。项目责任处市重大项目办秘书行政处拟定合同文本，经法律顾问严格审核后，与北京安信天行科技有限公司签订了为期一年的计算机终端及网络设备运维服务合同，合同期限为2023年1月1日至12月31日。

项目实施阶段，北京安信天行科技有限公司严格遵循市机要局等业务主管单位的相关规定，对计算机和网络设备进行了全面巡检和维护工作。每月更新《终端安全信息资源库》台账，确保信息的准确性和完整性；每年度完成《终端自查报告》，对设备状态进行全面评估；并按照规定时间完成安全检查支持工作，包括漏扫和渗透测试等，形成了详尽检查报告。对于在巡检和维护过程中发现的问题，秘书行政处要求服务商在规定时间内完成整改，以确保问题及时解决。

项目验收阶段，市重大项目办依据网络安全责任制和合同约定，对项目实施成果进行了严格的初验和终验。通过北京安信天行科技有限公司的日常运行维护，确保了市重大项目办计算机及网络设备的安全性、可靠性、连续性和稳定性，为日常办公提供了坚实的网络和信息保障。

4.资金投入和使用情况

本项目年初预算批复资金36.15万元，由于项目实施前进行了内部比选，服务商中标金额为35.12万元，项目结余资金1.03万元，结余年末上缴财政，核减后项目实际全年预算资金35.12万元。

在资金的使用上，严格按照合同约定执行。截至2023年12月31日，该项目实际支付金额为35.12万元，与预算资金完全一致，预算执行率达到了100%。

- （二）项目绩效目标

市重大项目办根据项目实际情况设定了项目绩效目标，并填报了绩效目标申报表。

1.项目总体绩效目标设定情况

根据工作需要，对市重大项目办计算机终端及网络设备进行运行维护，通过运维保障系统终端及网络设备运行的稳定性，提高工作效率。

2.项目具体指标和指标值设定情况

项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密外设数量 | 31台 |
|  |  | 非密外网终端设备 | 148台 |
|  |  | 保密安全检测服务 | 1次 |
|  |  | 非密外设设备 | 42台 |
|  |  | 针对应用系统以及系统的云主机、操作系统、数据库等，进行漏洞扫描 | 2次 |
|  |  | 涉密终端设备数量 | 17台 |
|  | 质量指标 | 故障排除率 | 100% |
|  |  | 计算机终端及网络设备运行稳定性 | 100% |
|  | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤2小时 |
|  |  | 系统运行维护响应率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关行政办公设备运行保障率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对项目开展绩效评价，全面掌握项目绩效目标实现程度、项目执行效果及存在问题，研究改进措施，提出专业评价意见，促使市重大项目办进一步改进和加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。

2.评价对象和范围

本次评价对象是市重大项目办2023年“计算机终端及网络设备运维费”项目；评价范围为2023年度项目资金申报及使用情况，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则

本次评价工作遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则。

2.评价指标体系

评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》中绩效评价体系框架，围绕项目决策、过程、产出和效益四个维度，结合项目实际情况分解制定计算机终端及网络设备运维费项目绩效评价指标体系，并根据指标的重要性与相关性确定打分权重，参考项目绩效评价管理要求确定评分标准。具体绩效指标体系设定情况如下：

评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2.00 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 0.50 |
|  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； | 0.50 |
|  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； | 0.50 |
|  |  |  |  |  | ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.50 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1.00 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 0.50 |
|  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求。 | 0.50 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； | 0.50 |
|  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | 0.50 |
|  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； | 0.50 |
|  |  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 0.50 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 0.50 |
|  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1.00 |
|  |  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.50 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2.00 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； | 0.50 |
|  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； | 0.50 |
|  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； | 0.50 |
|  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 0.50 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1.00 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； | 0.50 |
|  |  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 0.50 |
| 过程 （20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2.00 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% | 1.00 |
|  |  |  |  |  | ②资金支付的及时性 | 1.00 |
|  |  | 预算执行率 | 3.00 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | ①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3.00 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5.00 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 2.00 |
|  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1.00 |
|  |  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1.00 |
|  |  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1.00 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5.00 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 2.00 |
|  |  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3.00 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5.00 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 1.00 |
|  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 2.00 |
|  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 1.00 |
|  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1.00 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10.00 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 项目各项产出数量指标的完成情况。 | 10.00 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10.00 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目各项产出质量指标的完成情况。 | 10.00 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10.00 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 方案制定和前期准备工作、方案、启动、总结的及时性。 | 10.00 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10.00 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本控制及节约情况。 | 10.00 |
| 效益 （30分） | 项目效益 | 实施效益 | 20.00 | 项目实施所产生的效益的实现情况。 | 通过开展计算机终端及网络设备运维工作，对机关行政办公设备运行保障率100%。 | 20.00 |
|  |  | 满意度 | 10.00 | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 使用人员满意度。 | 10.00 |

3.评价方法

本次评价工作，工作组结合项目特点，除运用传统的评阅、计算、核对、分析性复核等方法外，还运用预定目标与实施效果比较、查阅资料、咨询专家、专家集中评议等方法进行评价。

4.评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

- （三）绩效评价工作过程

1.前期准备

一是组建评价工作组。根据任务分工，市重大项目办及参与评价的中介机构共同组成评价工作组。

二是准备项目评价资料清单。评价工作组通过深入了解项目的组织实施、监控管理和完成情况及项目的基本情况，形成资料清单，由市重大项目办依据资料清单收集并提供相关项目资料。

三是指导项目部门开展自评。由工作组指导市重大项目办秘书行政处根据绩效评价相关管理办法，开展自评工作，收集、整理绩效材料，撰写财政支出项目绩效报告。

2.资料信息汇总

评价工作组在调研基础上，汇总整理项目资料，对项目资料进行逐一核实，并按照评价内容和评价重点，将资料按照决策、管理和绩效三大类进行分类整理，形成专家资料手册，供专家审阅评议。

3.专家评价

绩效评价工作组根据项目特点，遴选了由5名专家组成的评价专家组（其中：1名财务专家、2名管理专家及2名业务专家）。2024年5月14日，评价工作组组织召开了“计算机终端及网络设备运维费”项目专家评价会。评价会上，专家组与项目负责人进行了充分讨论和沟通，最终由专家组结合绩效评价指标进行打分，出具评价意见。

4.评价报告

评价工作组根据专家组讨论意见和评分情况，撰写绩效评价报告初稿。在充分讨论与沟通后，形成最终评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

市重大项目办2023年“计算机终端及网络设备运维费”项目已按年初设定目标完成，取得了一定效益，保障了市重大项目办计算机终端及网络设备的可用性和稳定性，也提升了市重大项目办整体信息化水平。

经综合评价，该项目评价得分93.14分，绩效级别评定为“优”。具体评分情况见下表：

项目绩效评价结论

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 9.06 |
| 项目过程 | 20 | 18.98 |
| 项目产出 | 40 | 36.90 |
| 项目效益 | 30 | 28.20 |
| 综合得分 | 100 | 93.14 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

1.项目立项情况分析

市重大项目办作为北京市重大项目建设指挥部的办事机构，承担着指挥部日常工作，主要职能是在市政府领导下，负责协调推进北京市轨道交通建设及其他重大项目实施。其中，秘书行政处作为市重大项目办的信息化网络归口管理部门，负责信息系统建设、运行维护以及变更和停用等工作，确保信息化网络高效、稳定运行。

计算机终端及网络设备运维项目由市重大项目办秘书行政处负责实施。该项目旨在依据《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发[2003]27号）、《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》（中网办发文〔2014〕14号）以及《北京市市级政务云管理办法》（2018）等相关政策文件要求，开展计算机终端及网络设备运维工作，以保障设备稳定运行，确保日常业务如OA系统、档案系统等高效运作，提高工作效率，避免因设备故障而影响工作进展。

评价认为，该项目设立符合北京市相关政策文件要求，也符合市重大项目办职责范围，是部门履职所需的重要工作。通过该项目实施，可以确保市重大项目办信息系统稳定、高效运行，为北京市重大项目建设的推进提供强有力的信息化支持。

2.绩效目标情况分析

市重大项目办计算机终端及网络设备运维项目在规划和实施阶段，紧密围绕项目内容、进度和预期效益，制定了明确的绩效目标。这些绩效目标被进一步细化为具体的产出指标、效益指标和满意度指标，旨在全面、客观地衡量项目成果。

在绩效目标设定过程中，注重了指标的具体化和量化。通过为各个指标设定具体值，能够更准确地评估项目是否达到了既定目标，以及是否达到了预期效果。这不仅有助于项目单位及时发现和解决问题，也有助于持续优化项目管理策略。

评价认为，项目在绩效目标的数量指标设置方面，仍有优化空间。为进一步提升项目管理的效率和效果，应确保绩效指标设置与项目资金所涵盖的服务内容紧密对应。项目单位需对项目资金使用情况进行深入分析，明确各项服务内容的投入和产出，从而制定出更加符合项目实际的绩效指标。

3.资金投入情况分析

市重大项目办在项目前期已编制了详尽的项目预算，该预算旨在确保项目的顺利推进和资金的合理高效利用。但在评价过程中，通过审查项目预算编制明细，发现投入人员的工作量测算依据尚存在不足之处，这可能会影响到预算的准确性和有效性。

评价认为，为了确保项目预算的科学性和合理性，项目单位需进一步完善和加强投入人员工作量测算依据。首先，需要对项目所需的人员类型和数量进行更为精准的分析和预测，结合项目实际需求和人员工作效率，合理估算出所需工作量。其次，需要收集更多历史数据和行业信息，作为工作量测算的参考依据。这些数据和信息可以来自于类似项目的实施经验、行业内的标准工时等，它们能够帮助项目单位更加准确地把握人员工作量的实际情况。此外，项目单位还应与服务商团队进行充分的沟通和协商，确保他们对工作量测算的依据和结果有清晰的认识和共识。有助于减少项目实施过程中不必要的误解和纠纷，提高项目管理效率和效果。

- （二）项目过程情况

1.资金管理情况分析

在资金管理方面，市重大项目办始终秉持严谨、规范的原则，严格按照《市重大项目办财务收支审批制度》等内控管理制度执行，确保资金使用程序的规范性和核算的合理性。严格执行标准保障了资金管理的准确性和合理性，有效地提升了资金的使用效率，为项目的顺利推进提供了坚实的资金保障。

2.组织实施

为确保项目的顺利实施，市重大项目办制定了完善的财务和业务管理制度，同时项目承担处室也编制了详尽的项目实施方案。该方案深入剖析了项目实施背景，明确指出了项目的核心内容，并制定了详细的进度安排。此外，方案还构建了清晰的项目组织管理体系，明确了各个部门和人员的职责分工，并制定了全面的管控措施。这一系列的规划和安排，为项目的顺利进行提供了强有力的制度保障和管理支持，确保了项目能够按照既定目标顺利推进。

- （三）项目产出情况

1.产出数量完成情况分析

该项目按照年初设定的目标内容完成了项目的产出数量指标。具体情况如下：

项目数量指标完成情况表

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 涉密外设数量 | 31台 | 31台 |
|  | 非密外网终端设备 | 148台 | 148台 |
|  | 保密安全检测服务 | 1次 | 1次 |
|  | 非密外设设备 | 42台 | 42台 |
|  | 针对应用系统以及系统的云主机、操作系统、数据库等，进行漏洞扫描 | 2次 | 2次 |
|  | 涉密终端设备数量 | 17台 | 17台 |

- 2.产出质量实现情况分析

该项目在年初设定的质量指标中，明确提出了故障排除率需达到100%以及计算机终端及网络设备运行稳定性需保持100%的目标。由于部分故障涉及系统兼容性和设备短缺等不可预见因素，服务商在确保不影响业务运行的前提下，对这些故障采取了暂缓处置策略。尽管如此，经过服务商的不懈努力，依然取得了显著成果，实际故障排除率达到了90%，充分展示了项目单位及服务商在面临挑战时的应对能力和专业水准。

3.产出时效完成情况分析

该项目按照年初设定的目标内容完成了项目的产出时效指标。具体为：系统故障修复处理时间≤2小时，系统运行维护响应率100%。

该项目在推进过程中，严格按照年初设定的目标内容，成功完成了项目的产出时效指标。具体表现为：实现了系统故障修复处理时间不超过2小时的高效响应，同时确保了系统运行维护响应率达到100%。

- （四）项目效益情况

1.项目效益实现情况分析

本项目以网络安全为核心，通过一系列有效措施显著降低了安全隐患，成功排除了潜在故障，从而大幅提升了设备运行的稳定性。这些成果为市重大项目办日常办公和业务处理提供了强有力的技术支撑和坚实保障。

在项目实施过程中，严格遵循网络安全标准，采用先进的防护技术和策略，有效防范了各类网络攻击和威胁。同时，针对设备故障进行了及时排查和修复，确保了设备的稳定运行，为市重大项目办业务连续性提供了有力保障。

此外，本项目的成功实施还带来了显著的间接效益。通过提升设备运行的稳定性，降低了因故障导致的业务中断风险，提高了市重大项目办工作效率。同时，这也为市重大项目办树立了良好的社会形象，增强了公众对其的信任度和满意度。

2.项目满意度实现情况分析

市重大项目办对各使用部门进行了满意度调查，旨在全面了解项目实施后各部门对于服务质量和项目成效的反馈。经过统计，调查结果显示满意率高达99.71%，这充分说明了项目在各方面都取得了显著的成效，并得到了广大使用部门的高度认可。

尽管满意度调查取得了积极的成果，但我们也注意到在后续处理中存在一定的不足。如缺乏对问卷结果的全面汇总和深入分析。为了更好地了解使用部门的真实需求和期望，以及项目在哪些方面仍有改进空间，需要对问卷结果进行更为细致和全面的分析。深入挖掘不满意的原因，找出项目在哪些方面存在不足，并制定相应的改进措施。将分析结果反馈给项目团队和相关管理部门，以便他们了解项目的实施效果，并据此调整和优化后续工作。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

1.强化网络安全运维管理

为确保网络安全运维工作的顺利进行，市重大项目办严格按照中央和北京市关于网络安全运维的要求，以网络安全责任制为依托，不断提升计算机与网络设备的运维水平。继续深入开展日常运营管理工作，致力于完善和优化网络安全运维的各方面工作。

2.提供专业化的日常运维服务

通过建立高效的运维机制，有效满足了各部门日常办公的网络需求，确保终端设备故障及时处理和稳定运行。积极推广使用先进运维工具和技术，提升运维效率，降低运维成本。

3.加强安全保障服务

通过定期进行主机和网络安全扫描，成功识别并消除了潜在安全隐患，有效避免了信息安全事件的发生。加强了与安全厂商的合作，引入先进防护技术和解决方案，提升整体安全防护能力。

4.提升应急处理能力

通过组织定期应急演练，提高了应对信息安全事件或故障事件的能力，确保在紧急情况下能够迅速、准确地作出反应。建立了应急响应机制，明确了应急处理流程和责任分工，确保应急工作有序进行。

5.强化安全监控服务

借助安信天行网络出口部署的监控平台，能够及时发现有关主机网络的安全报警，并第一时间通知用户单位，确保办公网络的安全。定期对监控平台进行维护和更新，确保其稳定运行和有效监控。

6.提升安全意识与制度建设

通过提供专业的安全培训，进一步提升了信息安全事件的隐患发现能力，提高了信息系统管理人员和运维人员的安全意识。制定和完善了各项安全制度，确保各项安全工作的有序进行。同时，积极协助完成各类安全迎检工作，确保网络安全的持续稳定。

- （二）存在问题及原因分析

1.决策方面

在绩效目标方面，我们注意到数量指标的设定与项目资金所涵盖的服务内容之间的紧密对应性存在不足。导致资源分配不够精准，影响项目执行的效果。同时，由于部分故障涉及系统兼容性和设备短缺等问题，质量指标未能按照年初设定的目标顺利完成，一定程度上影响了项目的整体质量。

在预算编制方面，在项目预算编制明细中，对于投入人员的工作量测算依据的支撑性不够充分。导致预算分配不够合理，难以准确反映项目执行过程中的人力成本。为了更好地管理项目预算，需要进一步细化工作量测算的依据，并确保其充分性和合理性。

2.效益方面

在开展满意度调查时，对调查结果的处理存在不足，具体表现为缺乏对其结果的全面汇总和深入分析。这种处理方式导致未能充分提炼出有价值的信息，从而在一定程度上影响了对调查结果的有效应用。

3.其他方面

一是对运维中发现的问题后续整改落实的情况和进展不够明确，缺乏清晰的记录和跟踪机制，影响运维服务的质量和效率。

二是在运维档案的移交过程中，缺少明确的移交清单，档案的完整性和准确性有待提高。

- 六、有关建议

1.决策方面

在绩效目标方面，加强绩效目标的设定与项目服务内容的紧密对应性，确保资源分配更加精准，提高项目执行效果。针对系统兼容性和设备短缺等问题，加强故障排查和解决方案的制定，确保质量指标能够按照年初设定的目标顺利完成。

在预算编制方面，细化项目预算编制明细，加强投入人员工作量测算依据的支撑性，确保预算分配更加合理，准确反映项目执行过程中的人力成本。

2.效益方面

建议加强满意度调查数据的收集与整理工作。具体来说，应当对调查数据进行深度分析，确保能够从中提炼出有价值的信息，从而为决策过程提供有力支持。此外，还应持续跟踪改进措施的有效性，确保这些措施能够真正提升用户满意度。

3.其他方面

一是对于运维中发现的问题和需要整改的地方，建议明确列出整改计划、责任人和整改期限，并建立跟踪机制以确保整改措施的有效实施。对于整改的完成情况，应定期进行复查，并在验收报告中详细记录整改的落实情况，包括已完成部分、未完成部分及其原因、后续计划等，以确保整改的透明度和可追溯性。

二是为确保运维档案的完整性和连续性，应制定详细的档案移交流程和标准。在移交前，应对档案进行全面的检查和整理，确保档案的完整性和准确性。同时，应明确移交双方的责任和义务，包括档案的接收、存储、保管、使用等方面的要求。在移交过程中，应建立详细的移交清单，记录档案的名称、数量、状态等信息，并在移交后及时进行验收和确认，以确保档案的顺利移交和有效管理。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：《评分表》

附件：

计算机终端及网络设备运维费项目支出绩效评价专家评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2.00 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 0.50 | 与法律法规、规划及政策相符，得满分；与法律法规、规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与法律法规、规划及政策不符，不得分 | 0.50 |  |
|  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； | 0.50 | 与行业规划及政策相符，得满分；与行业规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与行业规划及政策不符，不得分 | 0.50 |  |
|  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； | 0.50 | 与部门职责相符，符合实际需求得满分；与部门职责不符，不符合实际需求不得分 | 0.50 |  |
|  |  |  |  |  | ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.50 | 与其他部门或部门内部相关项目不存在重复，得满分；与其他部门或部门内部相关项目重复不得分 | 0.50 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 1.00 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 0.50 | 按照规定程序进行业务立项得满分，按照规定程序进行预算立项得0.25分；存在立项程序不规范的情况酌情扣分；项目未按照规定的程序申请设立不得分 | 0.50 |  |
|  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求。 | 0.50 | 审批文件及材料完全符合要求得满分，有一项不符合要求扣0.1分，扣完为止 | 0.50 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； | 0.50 | 项目有绩效目标，得满分；项目无绩效目标，不得分 | 0.50 |  |
|  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | 0.50 | 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得满分；项目绩效目标基本与实际工作内容相关，根据符合程度打分；项目绩效目标与实际工作内容不具有相关性，不得分 | 0.32 | 个别绩效指标的合理性不足 |
|  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； | 0.50 | 项目预期产出和效益符合正常的业绩水平，得满分；项目预期产出和效益基本符合正常的业绩水平，根据符合程度打分；项目预期产出和效益不符合正常的业绩水平，不得分 | 0.44 | 基本符合 |
|  |  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 0.50 | 绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量基本匹配，根据符合程度打分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，不得分 | 0.48 | 基本匹配 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 0.50 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得满分；未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，不得分 | 0.50 |  |
|  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1.00 | 绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得满分；绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不得分 | 0.78 | 个别绩效指标的合理性不足 |
|  |  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.50 | 绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应，得满分；绩效指标基本与项目年度任务数或计划数相对应，根据符合程度打分；绩效指标与项目年度任务数或计划数不对应，不得分 | 0.44 | 个别绩效指标的合理性不足 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2.00 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； | 0.50 | 项目预算编制履行了需求调研、预算评审、内部决策程序且程序规范，按照实际需求编制项目预算，得0.5分，存在1项缺失或不规范现象扣0.1分 | 0.33 | 预算测算依据不充分 预算测算依据不充分 预算测算依据不充分 预算测算依据不充分 |
|  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； | 0.50 | 预算内容与项目内容匹配，得满分；预算内容与项目内容不匹配，不得分 | 0.43 |  |
|  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； | 0.50 | 预算额度测算依据充分，按照标准编制，得满分；预算额度测算依据基本充分，按照标准编制，根据符合程度打分；预算额度测算依据不充分，未按照标准编制，不得分 | 0.40 |  |
|  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 0.50 | 预算确定的项目预算资金量与工作任务相匹配，得满分；预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配，根据符合程度打分；预算确定的项目资金量与工作任务不匹配，不得分 | 0.48 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 1.00 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； | 0.50 | 预算资金分配依据充分，得满分；预算资金分配依据基本充分，根据符合程度打分；预算资金分配依据不充分，不得分 | 0.48 |  |
|  |  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 0.50 | 资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得满分；资金分配额度基本合理，基本与项目实际需求相适应，根据符合程度打分；资金分配额度不合理，与项目实际需求不适应，不得分 | 0.48 | 预算测算依据不充分 |
| 过程 （20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2.00 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%； | 1.00 | 得分=实际到位资金/预算资金*100%*1分 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | ②资金支付的及时性。 | 1.00 | 资金及时下拨，得满分；资金未及时下拨，不得分 | 1.00 |  |
|  |  | 预算执行率 | 3.00 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | ①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3.00 | 预算执行率超过90%得3分，预算执行率在80-90%之间得2.4分，预算执行率在70-80%之间得1.8分，预算执行率在50-70%得1.2分，预算执行率在50%以下不得分 | 3.00 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 5.00 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 2.00 | 资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得满分；资金支出基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，根据符合程度打分；资金支出不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不得分 | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1.00 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得满分；资金的拨付没有完整的审批程序和手续，不得分 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1.00 | 资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分；资金支出不符合项目预算批复或合同规定的用途，不得分 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1.00 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不得分 | 1.00 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5.00 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 2.00 | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度得满分，存在一项缺失或不规范扣1.5分，扣完为止 | 1.76 | 档案管理程序有待完善 |
|  |  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3.00 | 项目财务和业务管理制度合法、合规、完整得满分，存在一项缺失或不规范扣0.5分，扣完为止 | 2.96 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 5.00 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 1.00 | 每存在一项不合规现象扣0.5分，扣完为止 | 0.80 |  |
|  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 2.00 | 每存在一项手续不完备或不规范扣0.5分，扣完为止 | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 1.00 | 每存在一项不齐全扣0.5分，扣完为止 | 0.50 |  |
|  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1.00 | 每存在一项配套条件不匹配扣0.5分，扣完为止 | 0.96 | 不够明确 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10.00 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 项目各项产出数量指标的完成情况。 | 10.00 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%*10分 | 9.80 | 数量指标不够合理 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10.00 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 项目各项产出质量指标的完成情况。 | 10.00 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%*10分 | 8.80 | 个别指标未完成 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10.00 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 方案制定和前期准备工作、方案、启动、总结的及时性。 | 10.00 | 按照项目实施计划或相关规定完成该项目得满分，存在一项进度滞后扣2.5分。 | 9.30 | 总结工作时间提前 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10.00 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本控制及节约情况。 | 10.00 | 得分=（计划支出金额-实际支出金额）/计划支出金额*100%，成本节约率为负值得0分；成本节约率为0，得6分；成本节约率在0-10%之间，得8分；成本节约率在10%以上，得满分 | 9.00 | 成本节约率3% |
| 效益 （20分） | 项目效益 | 实施效益 | 20.00 | 项目实施所产生的效益的实现情况。 | 通过开展计算机终端及网络设备运维工作，对机关行政办公设备运行保障率100%。 | 20.00 | 达成年度指标得18分及以上、部分达成年度指标且有一定效果得16分及以上、未达成年度指标且效果较差得16分以下。 | 18.80 | 达成年度指标 |
|  |  | 满意度 | 10.00 | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 使用人员满意度。 | 10.00 | 达成预期指标得分9-10分；基本达成预期指标且效果较好效果得8-9分、部分达成预期指标且具有一定效果得6-8分、未达成预期指标且效果较差得6分以下 | 9.40 | 缺少结果分析 |
| 合计 |  |  | 100.00 |  |  |  |  | 93.14 |  |