附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 业务维修（护）费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市海淀区人民法院 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区人民法院（本级） | | | | |
| 项目负责人 | | 郭长翔 | | | | | 联系电话 | | - | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 270.00 | 270.00 | | 270.00 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 270.00 | 270.00 | | 270.00 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 解决法院日常维修及改造需求，改善法庭及工作人员办公、开庭环境；延长审判大楼及设备设施使用寿命；确保来访人员人身及财产安全；提高日常使用节水、节电率，维护法院的司法权威。 | | | | | | 完成了办公区及法庭日常维护修理、机器设备故障修理，日常检查和预防维修，日常的维护、清洗、推动区域法制宣传。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：维修维护相关设备数量 | | | 60项 | 76项 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：办公区法庭分布区域数量 | | | 40处 | 40处 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：资产使用情况 | | | 全年正常使用 | 正常使用 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：服务响应情况 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：维修诉求响应时间 | | | 12小时 | 24小时 | 10 | | 9 | | 提升响应时间 | |
| 成本指标 | 指标1：预算项目控制数，严格按照工程预算定额和各项取费标准计算造价 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：维护设备设施正常运行，减少设备更换 | | | ≥96% | >96% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标2：人民法院审判、执行等司法工作运行正常 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障审判法庭长期正常运转 | | | 优 | 良 | 10 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：办公人员满意度 | | | ≥98% | ≥97% | 5 | | 4 | |  | |
| 指标2：群众满意度 | | | 优 | 良 | 5 | | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |