北京市工商业联合会

2023年度政务云服务费项目

绩 效 评 价 报 告

北京金凯伟业咨询有限公司

2024年5月

- 目  录

摘  要	I

一、基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）项目绩效目标	6

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）绩效评价目的、对象及范围	7

（二）绩效评价原则、方法及指标体系	8

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论	9

四、绩效评价指标分析	10

（一）项目决策情况	10

（二）项目过程情况	13

（三）项目产出情况	16

（四）项目效益情况	19

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	22

（一）主要经验及做法	22

（二）存在的主要问题及原因分析	22

六、有关建议	24

（一）完善绩效指标设置	24

（二）加强过程管理，细化项目实施方案	24

（三）加强项目效益材料的收集，完善满意度调查问卷	24

七、其他需要说明的问题	25

- 摘  要

为深入贯彻《预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《北京市财政局关于印发〈北京市项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（京财绩效〔2020〕2146号，以下简称“京财绩效2146号文”）有关精神，根据北京市财政局绩效评价工作要求，北京市工商业联合会组织开展了2023年度“政务云服务费”项目绩效评价工作。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目进行评价，综合得分为91.50分，评价等级为“优”。

北京市工商业联合会现有信息化系统包括官方网站以及支撑业务应用的运行环境。为保持稳定运行，需要对信息化应用系统及基础资源环境进行持续运行维护，于2018年部署到北京市级政务云平台，由太极计算机股份有限公司负责运维服务。但项目实施存在绩效指标质量有待提高、过程管理仍需加强、效益支撑材料和满意度调查样本量仍需完善等问题。

为有效解决上述问题，北京市工商业联合会应充分梳理项目工作内容，完善绩效指标设置；加强过程管理，细化实施方案；加强项目效益材料的收集，完善满意度调查问卷。

北京市工商业联合会

2023年度政务云服务费项目

绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

政务云是云计算技术在电子政务领域应用的产物，通过对政府服务流程、政务数据资源、信息基础设施等进行精简、优化、整合，打造出为政府各级部门提供可靠服务的基础云计算服务平台，是对国务院《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》（国发〔2015〕5号）(以下简称“5号文”）、《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55号）中“加快构建一体化网上政务服务平台，推进政务服务事项网上办理，整合构建统一的数据共享交换平台体系，推进政务信息共享”以及中网办《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》（中网办发文〔2014〕14号）(以下简称“14号文”)中“探索电子政务云计算发展新模式，加强大数据开发与利用，提升安全保障能力”等要求的有效贯彻落实。

近年来，北京市高度重视云计算产业的发展，并出台了一系列政策措施推动政务云的建设和应用。2016年，北京市经济和信息化局（原北京市经济和信息化委员会）印发了《北京市市级政务云管理办法（试行）》明确提出“按照‘上云为常态、不上云为例外’原则，各部门现有信息系统应逐步迁移上云”。2019年，北京市人民政府印发了《关于坚持以人民为中心推进一体化网上政府建设的工作方案》明确提出“通过市级政务云统一部署集约化平台，鼓励各部门利用集约化平台所提供的数据和服务，自主建设政府网站前台内容”。政务云作为云计算在政府领域的重要应用，支持着政府机关相关信息的系统运转，对于促进政府数字化转型、提高政府服务效率、保障信息安全等方面具有重要意义。

为贯彻落实上述相关要求，根据《北京市经济和信息化委员会关于北京市工商业联合会系统整体迁入“政务云”建设项目审查意见的函》（京经信委信评〔2018〕117号）（以下简称“117号文”）文件精神，北京市工商业联合会（以下简称“市工商联”）于2018年将市工商联官方网站部署到北京市级政务云平台，为保障应用系统长期稳定地运行，需要每年租用政务云服务对应用系统及基础资源环境进行持续运行维护，由太极计算机股份有限公司负责运维服务。根据《北京市市级政务云管理办法（试行）》要求，市工商联申报了“政务云服务费”项目（以下简称“项目”），用于政务云租赁及运维等。

2.项目主要内容及实施情况

项目为延续性项目，主要内容聚焦于市工商联官方网站的日常巡检、运维保障工作以及政务云基础服务和扩展服务等。为确保市工商联官方网站安全、稳定地运行于政务云平台，租赁了政务云的多种服务，涵盖计算、存储、网络等基础服务，安全服务等扩展服务，旨在实现系统对政务云平台资源的合理化利用和高效管理，以确保整个运维体系的安全性和稳定性。市工商联通过与太极计算机股份有限公司签订北京市政务云服务合同，对市工商联官方网站及基础资源环境进行持续运行维护。市工商联政务云服务内容如下表所示。

表1：市工商联政务云服务内容

| 事项 | 服务类别 | 服务子类 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础服务 | 计算服务 | x86平台云主机服务 | vCPU（主频不低于2.4GHz）。 |
|  |  |  | 内存。 |
|  | 存储服务 | 普通性能存储 | 普通存储（单盘技术指标: 单盘IOPS 1000-3000）。 |
|  |  | 高性能存储 | 高性能存储（单盘技术指标：单盘IOPS 3000-20000 ）。 |
|  |  | 本地备份服务 | 通过备份策略实现文件、操作系统、数据库的本地备份（不包含备份存储空间费用）。 |
|  | 网络服务 | 互联网链路服务 | 互联网链路带宽。 |
|  |  |  | 互联网IP地址租用服务、并提供备案服务。 |
|  |  | 远程接入服务 | 每个账号结合身份验通过VPN远程接入堡垒机进行维护。 |
|  | 云主机深度监控服务 | WAF防护 | 在网站前端架设WAF防护服务，保证用户网站对已知安全隐患进行防护，实时升级漏洞补丁，配置防护策略，可起到前端防护作用。 |
| 续上页 | 续上页 | 特定云主机深度监控及运维保障服务（7*24小时值守） | 7*24小时深度监测云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置等内容。 |
| 扩展服务 | 安全服务 | 主机杀毒服务 | 对云主机进行定期的病毒查杀，杀毒软件集中控制，对网络性能无影响。 |
|  |  | 主机安全加固 | 针对漏扫或等级测评结果对操作系统进行安全加固，用以解决等级测评结果中所显示的漏洞。 |
|  |  | 主机漏洞扫描 | 为用户提供针对主机层面的安全扫描服务，并反馈相关结果。 |
|  |  | 数据库加固服务 | 针对漏扫或等级测评结果对数据库进行安全加固，用以解决等级测评结果中所显示的漏洞 |
|  |  | 网页防篡改服务 | 提供网页防篡改服务。通过防篡改软件对用户页面进行实时防护，减少用户页面被恶意篡改的可能性。 |
|  | 其他服务 | 重点保障-安全专家服务 | 主要提供与安全相关的人工服务，安全隐患分析、安全培训、应急处置服务、木马病毒分析、日志隐患分析等服务。分析报告、人工协助解决隐患、解决方案等。 |

- 3.项目资金投入及使用情况

2023年项目预算19.69万元，全部为财政拨款，主要用于市工商联租用政务云服务对官方网站及基础资源环境进行持续运行维护，以保障市工商联官方网站稳定运行。

截至2023年12月31日，项目实际支出资金19.69万元，预算执行率为100.00%，项目预算支出明细详见表2。

表2：项目预算支出明细表

单位：万元

| 序号 | 支出内容 | 预算批复数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务云服务 | 19.69 | 19.69 | 100.00% |
| 合 计 |  | 19.69 | 19.69 | 100.00% |

- （二）项目绩效目标

- 1.项目绩效总体目标

项目围绕年度拟开展的工作内容和预期效果，根据117号文相关要求，为保障市工商联官方网站稳定运行，每年需租用政务云服务对官方网站及基础资源环境进行持续运行维护。

2.项目绩效阶段性目标

项目绩效阶段性目标为：完成市工商联官方网站日常巡检和运维保障工作，保证系统对政务云平台资源的合理化利用；完成政务云基础服务和扩展服务租用工作，确保市工商业官方网站安全、稳定地在政务云平台中运行。市工商联在申报2023年度项目预算的同时，随同填报了2023年度项目支出绩效目标申报表，详见表3。

表3：2023年度项目支出绩效目标申报表

- （2023年度）

| 项目名称 |  |  | 政务云服务费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  | 169 北京市工商业联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市工商业联合会本级 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年度资金总额 |  | 19.69 |  |  |
|  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 19.69 |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  |
| 总体目标 | 目标1：完成北京市工商业联合会网站日常巡检和运维保障工作，保证系统对政务云平台资源的合理化利用； 目标2：完成政务云基础服务和扩展服务租用工作，确保北京市工商业联合会官方网站安全、稳定地在政务云平台中运行。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 政务云扩展服务 |  |  | =7项 |
|  |  |  |  |  | 政务云基础服务 |  |  | =7项 |
|  |  | 质量指标 |  |  | 系统运行稳定 |  |  | ≥95% |
|  |  |  |  |  | 业务功能齐全 |  |  | ≥95% |
|  |  |  |  |  | 系统响应速度符合标准 |  |  | ≥95% |
|  |  | 时效指标 |  |  | 项目完成进度 |  |  | 按合同要求完成服务租用1年，预计一、二季度完成第一次支付，年底前完成第二次支付 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  | 项目预算 |  |  | ≤19.6857万元 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 |  |  | 经济效益 |  |  | 减少自有机房人员运维成本，统一租用政务云资源，直接减少硬件采购成本。提高效率，有效提高服务的利用率。 |
|  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 政务云平台按照等保三级要求统一建设，保证系统运行稳定，从而提高系统的服务能力。 |
|  |  |  |  |  | 持续性 |  |  | 节约资源，有助于促进北京市智慧城市建设的发展，借助北京市级政务云平台有效解决信息资源重复建设和浪费。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 相应满意度指标 |  |  | ≥95% |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实北京市委、市政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，根据京财绩效2146号文精神，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升市工商联预算绩效管理水平和资金使用效益。

- （二）绩效评价原则、方法及指标体系

1.评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

2.评价指标体系

根据京财绩效2146号文相关精神，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了项目的绩效评价指标体系，详见附件。评价指标体系总分值为100分，其中决策10分，过程20分，产出40分，效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为差。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.准备阶段

2024年5月6日—2024年5月10日为准备阶段：为保证按时保质完成绩效评价工作，第三方机构和项目单位共同组建了绩效工作小组，制定项目单位准备资料；在与项目负责人充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理工作。

- 2.实施阶段

2024年5月11日—2024年5月15日为实施阶段：在前期工作基础上，绩效工作小组深入分析项目资料，与项目负责人及时沟通，全面了解项目经费使用和组织实施管理情况，补充缺少的材料，并采用网上查阅文献、疑难问题咨询有关领域专家等方式，对项目执行情况实施全面评价。

- 3.评价分析阶段

2024年5月16日—2024年5月19日为评价分析阶段：绩效工作小组根据收集到的项目相关资料，对项目决策、过程、产出、效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交市工商联征求意见，根据反馈意见修改完善形成绩效评价报告正式稿。

- 三、综合评价情况及评价结论

2023年度项目预算19.69万元，用于市工商联官方网站日常巡检、运维保障工作和政务云基础服务、扩展服务工作的开展，以保障市工商联官方网站的稳定运行。但存在项目绩效指标填报质量有待提高、项目过程管理仍需加强、实施效益归集不够完整、满意度调查样本量需完善等问题。项目综合评价得分91.50分，评价等级为“优”，具体得分情况见表4。

表4：综合评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 8.50 | 85.00% |
| 过程 | 20 | 19.00 | 95.00% |
| 产出 | 40 | 40.00 | 100.00% |
| 效益 | 30 | 24.00 | 80.00% |
| 合 计 | 100 | 91.50 | 91.50% |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目根据北京市财政局（以下简称“市财政局”）要求编制申报材料，立项依据充分、合规，大部分绩效指标较细化、量化，资金分配合理，预算编制细化，但绩效指标设置全面性、准确性有待提高。该指标下设3个二级指标，6个三级指标，分值10分，得分8.50分，得分率85.00%，评分详见表5。

表5：决策指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | 1.00 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2.00 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 0.50 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 2.00 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 1.00 |

- 1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目根据《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》(工信部通信〔2021〕76号）、《云计算服务安全评估办法》、《基于云计算的电子政务公共平台安全规范》、《云计算发展三年行动计划（2017－2019年）》（工信部信软〔2017〕49号）、5号文、14号文、117号文等政策文件设立。项目实施是市工商联履行《北京市市级政务云管理办法（试行）》中“政务云使用单位负责经费申请以及入云信息系统的软件平台层和应用软件层的日常维护、管理、安全和应急保障等”的重要体现，与确保市工商联官方网站安全、稳定地在政务云平台中运行需求相符。项目年度资金专用于政务云的运行管理，与市工商联内部其他项目不存在交叉重复。综上，项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

市工商联按照市财政局预算申报及项目管理要求进行项目申报，由办公室组织开展项目立项申报具体工作，编制项目预算明细和绩效目标申报表等；经处室负责人、主管处室工作的驻会领导审批后，提交行财处审核；办公室按照行财处财务人员反馈意见进行修改完善，由行财处统一汇总年度各项目申报文本提交党组会审议通过后，上报市财政局审批；市财政局下达预算批复后，项目予以立项实施。综上，项目申报申请、批复流程符合《北京市项目支出管理办法》对申报条件的要求。

- 2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

根据中央、北京市关于政务云平台应用及信息化安全管理等方面的相关政策要求，结合市工商联职能定位和2023年度实际需求及市财政局项目预算编报要求，市工商联填报了《北京市工商业联合会2023年项目经费申报书》《项目支出绩效目标申报表》等。同时，为了完成市工商联官方网站日常巡检、运维保障工作和政务云基础服务、扩展服务租用工作，项目紧紧围绕政务云服务工作设置了年度绩效目标，绩效目标聚焦年度工作内容，与年度预算资金匹配，能够反映项目实施的预期产出和效益，绩效目标设置与政务云服务需求一致。综上，绩效目标设置合理、明确。

（2）绩效指标明确性

项目围绕年度总体目标，将绩效指标进一步细化为数量、质量、成本、时效、可持续影响及服务对象满意度等指标，大部分绩效指标明确、清晰，绩效指标值具体、可衡量，如：数量指标从政务云扩展服务、政务云基础服务等方面明确主要产出，质量指标设置了系统运行稳定、业务功能齐全、系统响应速度符合标准等。但绩效指标设置全面性、准确性有待提高：一是时效指标设置不够细化，仅设置项目完成进度指标，未根据日常运维、故障响应等设置细化的时效指标。二是质量指标的三级指标内容为“业务功能齐全”“系统响应速度符合标准”，指标值均为“≥95%”，指标内容与指标值不匹配。三是可持续影响的三级指标内容为“经济效益”“社会效益”等，缺失具体指标内容，未根据预期效果设置合理、分级分档的绩效指标。四是满意度指标“相应满意度指标”设置过于宽泛，未明确具体服务对象。

- 3.资金投入

（1）预算编制科学性

此项目为保障类项目，测算标准由北京市经济和信息化局制定，预算明细内容为应用系统实际需要，以北京市级政务云基础服务目录价格为准，预算测算较为细化，预算测算依据较为充分，预算内容与项目内容相匹配。

（2）资金分配合理性

项目年度预算资金主要用于市工商联官方网站日常巡检、运维保障工作和政务云基础服务、扩展服务租用等支出，资金分配与工作内容及要求相匹配，预算资金分配科学、合理。

- （二）项目过程情况

项目财务和业务管理制度健全，项目预算资金100.00%到位，预算执行率100.00%，但项目过程管理仍需加强，实施方案不够细化，不利于统筹管理。该指标下设2个二级指标，5个三级指标，分值20分，得分19.00分，得分率95.00%。评分见表6。

表6：过程指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2.00 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 4.00 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4.00 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 5.00 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 4.00 |

- 1.资金管理

（1）资金到位率、预算执行率

2023年2月，市财政局批复项目年度预算19.69万元，项目年度预算资金足额、及时到位，资金到位率、及时率均为100.00%。

截至2023年12月31日，项目实际支出金额19.69万元，执行率100.00%。

（2）资金使用合规性

在项目实施过程中，市工商联严格按照国家财经法规和单位内部财务管理制度规定执行，对预算资金进行实时监控，控制资金用途，在资金支出申请与审批方面，由项目负责人填报费用申请单，经由处室负责人、处室分管领导、财务分管领导分别签字确认后，方可支出使用；对于超过5.00万元（含）的资金支出申请事项，经由市工商联党组会讨论支出，归口处室负责人、行财处及党组书记审批签字，确保资金使用合理、规范，支出申请审批程序合规；在资金执行进度方面，市工商联依据合同相关规定，及时支出相关费用，保证资金支付进度与工作进度相匹配；在资金核算方面，按照项目名称和支出经济分类进行单独核算，专款专用。综上，项目年度资金使用基本合理，未发现虚列支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等违纪违规情况，资金使用合规。

- 2.组织实施

（1）管理制度健全性

财务管理制度方面。市工商联结合单位特点，制定了《北京市工商业联合会内部控制手册》及《北京市工商业联合会内部控制制度汇编》等相关文件，对资金使用范围、资金审核审批流程等进行了明确规定，项目财务管理制度较为健全，为科学、合理使用项目资金提供了制度依据和保障。

业务管理制度方面。首先，为了规范项目管理，引导和支持政府部门使用云计算服务，项目严格按照《北京市市级政务云管理办法（试行）》相关要求执行。其次，为进一步加强项目管理，市工商联制定了《采购管理办法》《合同管理办法》等，在采购方式及标准，合同的签订、审查、履行和备案的相关流程上加以规范，能够降低经济活动风险。最后，在项目实施完成后，及时开展项目验收。综上所述，项目管理制度较为健全。

（2）制度执行有效性

为保障项目的顺利实施，市工商联严格按照上述相关管理制度对项目实施情况进行整体把控。2023年度项目实施前、实施过程中、项目结束后基本能够按照各项管理制度要求执行。项目实施前，市工商联制定了《2023年项目经费申报书》《2023年政务云服务费工作方案》《项目支出绩效目标申报表》。项目实施中，经党组会议（2022年12月26日十五届第12次）研究同意，市工商联与太极计算机股份有限公司续签《北京市政务云服务合同》，合同服务时间为2023年1月1日至2023年12月31日。市工商联对项目实施进度进行监督，保证各项工作在项目年度内完成，明确职责分工，统筹工作细化落实；项目结束后，市工商联对政务云服务等工作进行验收，完成资金的支付工作。但项目过程管理需进一步加强，项目实施方案不够全面，未明确项目实施的人员条件、信息支撑、阶段计划等，不利于项目过程管控。

- （三）项目产出情况

项目产出数量、时效、质量均达到了年初目标。该指标下设4个二级指标，9个三级指标，分值40分，得分40.00分，得分率100.00%，评分见表7。

表7：产出指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出（40分） | 产出数量 | 政务云扩展服务 | 10 | 10.00 |
|  |  | 政务云基础服务 | 10 | 10.00 |
|  | 产出质量 | 系统运行安全、稳定 | 3 | 3.00 |
|  |  | 验收合格率 | 3 | 3.00 |
|  |  | 系统响应速度符合标准 | 2 | 2.00 |
|  | 产出时效 | 运维时间 | 3 | 3.00 |
|  |  | 项目资金支付时间 | 3 | 3.00 |
|  |  | 机房基础设施巡检周期 | 2 | 2.00 |
|  | 产出成本 | 成本节约情况 | 4 | 4.00 |

- 1.产出数量

- 项目按计划开展政务云租赁及运维相关工作，各项数量指标完成良好，均达到了预期目标。一是开展了政务云基础服务，完成了7项服务，包括：计算服务、普通性能存储、高性能存储、本地备份服务、互联网链路服务、远程接入服务、WAF防护。二是开展了政务云扩展服务，完成了7项服务，包括：特定云主机深度监控及运维保障服务（7*24小时值守）、主机杀毒服务、主机安全加固、主机漏洞扫描、数据库加固服务、网页防篡改服务、重点保障-安全专家服务。2023年各项数量指标具体完成情况如表8所示。

表8：项目产出数量指标计划完成情况对比表

| 指标 | 指标内容 | 计划指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 政务云扩展服务 | 7项 | 7项 |
|  | 政务云基础服务 | 7项 | 7项 |

- 2.产出质量

项目按照合同约定对政务云平台及重要信息系统加强监测预警和应急处置，做好基础网络、重要业务系统的信息安全监控，全力保障网络安全稳定运行，及时处理平台告警、业务系统停止服务或页面被篡改、被攻击等信息安全事件，并通过验收。各项产出质量均符合预期标准。具体完成情况如表9所示。

表9：项目产出质量指标计划完成情况对比表

| 指标 | 指标内容 | 计划指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量指标 | 系统运行安全、稳定 | 无安全事件及安全隐患 | 无安全事件及安全隐患 |
|  | 验收合格率 | ≥95% | 100% |
|  | 系统响应速度符合标准 | 符合标准 | 符合标准 |

- 3.产出时效

项目按时完成招投标及合同签订，完成了为期一年的政务云租赁服务以及定期巡检工作。同时，于2023年6月完成了第一笔付款，2023年12月完成了第二笔付款，达到了计划指标值，项目工作的完成及时情况整体较好。具体完成情况如表10所示。

表10：项目产出时效指标计划完成情况对比表

| 指标 | 指标内容 | 计划指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出时效 | 运维时间 | 365*24小时 | 365*24小时 |
|  | 项目资金支付时间 | 预计一、二季度完成第一次支付，年底前完成第二次支付 | 于2023年6月完成了第一笔付款，2023年12月完成了第二笔付款 |
|  | 机房基础设施巡检周期 | 1次/周 | 1次/周 |

- 4.产出成本

市工商联严格遵守党中央、国务院厉行节约的有关要求，按照从严控制的原则和相关管理办法对项目资金进行管理，项目全年预算为19.69万元，实际使用预算资金19.69万元，成本控制情况较好。

- （四）项目效益情况

项目实施坚持按需开通原则，信息化系统部署到政务云平台，大大提高了系统稳定性，不仅能以较高的性能价格比构建系统，使资金的产出投入比达到最大值，还能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转，提供高效能与高效益，充分发挥了云资源的弹性优势，节约了财政资金。同时，借助北京市级政务云平台能够有效解决信息资源重复建设和浪费，促进北京市智慧城市建设的发展，还能够直接减少硬件的采购成本，保证了市工商联官方网站系统运行稳定。但在效益支撑材料收集和满意度调查方面仍有提升空间。该指标下设1个二级指标，4个三级指标，分值30分，得分24.00分，得分率80.00%，评分见表11。

表11：效益指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益（30分） | 项目效益 | 减少自有机房人员运维成本，有效提高服务的利用率 | 8 | 6.40 |
|  |  | 保证系统运行稳定，从而提高系统的服务能力 | 6 | 4.80 |
|  |  | 有助于促进北京市智慧城市建设的发展 | 6 | 4.80 |
|  |  | 政务云使用对象满意度指标 | 10 | 8.00 |

- 1.实施效益

- （1）减少自有机房人员运维成本，有效提高服务的利用率

- 传统的自有机房运维需要大量的人力、物力和财力投入，包括设备采购、维护和升级等，而采用政务云资源，可以直接减少不必要的成本。市工商联通过统一租用政务云资源，可以避免大量硬件设备的采购和部署，不仅降低了运维成本，还加快了服务的部署速度，提高了工作效率。此外，政务云通常具有高度的可扩展性和灵活性，能够根据业务需求的变化快速调整资源配置，从而确保服务的持续稳定运行，并提高服务利用率。

- （2）保证系统运行稳定，从而提高系统的服务能力

- 政务云平台按照等保三级要求建设，具有健全有效的网络安全保障体系，能够保障用户信息安全，有效的维护和防御系统被入侵和攻击，并且，通过采用先进的云计算技术和架构，在面对突发事件或故障时，也能确保业务的连续性和稳定性。在市工商联业务系统整体安全运维中，2023年受到攻击共计9026万余次，共计进行安全扫描2次，修补高危漏洞80个，中危漏洞397个，同时，实行7*24小时值班制度，实时保障市工商联官方网站安全稳定的运行，稳定的系统运行有助于提高政府部门的服务能力，使其能够更好地服务于公众和企业，提升政府形象。

- （3）有助于促进北京市智慧城市建设的发展

- 政务云平台的引入有助于避免信息资源的重复建设和浪费，通过统一规划和管理，可以实现资源的优化配置和共享利用。节约下来的资源可以用于其他智慧城市项目的建设和发展，如智能交通、智慧医疗、智慧教育等，从而推动北京市智慧城市建设的全面发展，有效解决信息资源重复建设和浪费。

- 综上，虽然政务云的应用带来了比较显著的效益，但效益支撑材料的归集不够全面，为了更好地展示政务云的价值和成果，需要进一步加强相关数据的收集和分析。

- 2.满意度

市工商联针对项目实施效果在业务信息系统负责处室中开展了用户满意度调查。通过统计分析，在合同期内，服务单位在主机、网络、数据等方面开展日常安全管理与技术保障，确保市工商联官方网站运行稳定，同时在重大活动及节假日提供应急值守，进一步保障系统的安全性，为2023年全年运行安全平稳提供安全保障。虽然市工商联整体上对于服务的满意程度呈现较高的评价，但是仅提供了1份用户（市工商联）满意度调查报告，满意度调查样本数量相对较少，且调查对象不够全面，可能导致结果不具有全面性和代表性。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

为加强预算绩效管理，市工商联制定《北京市工商业联合会预算绩效管理办法》，主要从预算编制、预算审批、预算执行、预算调整、决算编报、信息公开、绩效评价等方面详细说明预算管理的主要流程，为绩效评价工作实施顺利推进提供了制度基础，保证项目实施过程中各环节工作规范合理。同时，市工商联领导高度重视预算绩效管理工作，组织召开专题会议，召集了相关人员共同参与讨论和布置工作，认真学习文件，明确了工作的具体要求和标准，确保这项工作能够保质保量完成，为项目的实施提供了有力支撑。

- （二）存在的主要问题及原因分析

- 1.项目绩效指标填报质量有待提高

市工商联紧紧围绕政务云服务工作从政务云扩展服务、政务云基础服务、系统运行稳定、业务功能齐全等方面设置量化、可衡量的数量、质量指标，但绩效指标设置的全面性、准确性方面仍存在一定的问题。一是时效指标仅设置项目完成进度指标，未根据日常运维、故障响应等设置细化的时效指标，指标设置不够细化。二是质量指标的指标内容与指标值不匹配。三是可持续影响的三级指标设置不够细化、准确，缺失具体指标内容。四是满意度指标未明确具体受益对象。

- 2.项目过程管理仍需加强

- 项目过程管理有待加强，实施方案不够细化，缺乏足够的细节和深度，未能详细说明项目工作计划和执行要求，亦缺少人员安排、风险管控等内容，这使得在项目的实际执行过程中，难以进行有效的统筹管理。

- 3.实施效益归集不够完整，满意度调查样本量需完善

项目实施确定了一定的成效，但缺乏有效的支撑材料。如效益指标“减少自有机房人员运维成本，统一租用政务云资源，直接减少硬件采购成本。提高效率，有效提高服务的利用率”未提供以前年度运维成本的相关材料，缺少对比数据，效益指标实际完成值的支撑力不足。同时，满意度支撑材料样本量偏低，且调查对象不够全面，调查结果与系统使用人的关系不明确，无法有效判断项目具体实施的满意度情况及需改进方向，满意度调查覆盖面有待扩大。

- 六、有关建议

- （一）完善绩效指标设置

- 建议市工商联进一步提高绩效指标填报的科学性、规范性、合理性，结合项目拟开展内容，提炼关键产出和效益，确保绩效指标与项目内容匹配，指标设置全面、合理。如质量指标可设置为“网络安全等级保护测评”“系统正常运行率”，时效指标可设置为“系统运维响应时间”“系统故障修复时间”“机房基础设施巡检周期”，效益指标可设置为“提高服务利用率”“提高系统服务能力”，满意度指标可设置为“管理人员满意度”“公众满意度”“使用人员满意度”等。

- （二）加强过程管理，细化项目实施方案

建议市工商联在以后年度项目管理过程中，加大项目管控力度，加强统筹管理，提高单位精细化管理水平，进一步完善项目实施方案内容，应列出年度重点工作任务，制定详细的执行计划和目标，明确人员安排、风险管控措施等，以有效指导项目年度内顺利开展。

- （三）加强项目效益材料的收集，完善满意度调查问卷

- 建议市工商联加强对项目效益材料的收集和整理工作，使得相关材料能够具体、量化地展示出项目成果，并以年度数据对比、典型案例支撑的方式凸显项目绩效。同时，市工商联可通过建立统一的效益评估体系和方法论，对政务云的应用效果进行定期评估和分析，并将评估结果作为决策参考和依据。此外，丰富满意度调查，发动更多使用对象参与问卷填写，以充分展现项目实施效果。

- 七、其他需要说明的问题

无。

附件：2023年度政务云服务费项目绩效评价指标体系及打分情况表

| 北京金凯伟业咨询有限公司 |  |
| --- | --- |
| （盖章） | 主评人签字： |
| 年 月 日 |  |