项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 |  | 太庙西北角国旗护卫队宿舍小院拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 归口部门 |  | 党群处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | - 北京市劳动人民文化宫 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 简耀先 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65256613 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150.495125 |  | 1.311 | 1.311 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.495125 |  | 1.311 | 1.311 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成项目设计方案、概预算编制、承包方招标等前期工作。 |  |  |  |  |  | 目前项目设计方案、概预算编制、承包方招标等前期准备工作已全部完成，等待国旗护卫队宿舍腾退后立即进场施工。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目招标 |  | 1项 |  | 1项 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 招标文件质量 |  | 通过专家评审 |  | 通过 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 招标完成时间 |  | 2023年 |  | 2023年 | 40 | 40 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 招标满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。